Kerepes Város Önkormányzata

„Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai"

tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárás

2017. június

TARTALOMJEGYZÉK

2.	oldal	Tartalomjegyzék

3.	oldal	1. kötet - A nemzeti eljárás ajánlattételi felhívása

19.	oldal	2. kötet - Útmutató az ajánlattevőknek

20.	oldal		I. fejezet – 	Fogalom meghatározások

22.	oldal		II. fejezet - 	Alapvető információk

24.	oldal		III. fejezet - 	Előírások az ajánlattevők részére

47.	oldal		IV. fejezet - 	Építési szerződés

58.	oldal	3. kötet - Formanyomtatványok

89.	oldal	4. kötet – Műszaki dokumentáció

105.	oldal	Tételes költségvetési kiírás

Tervdokumentáció

1. KÖTET: A NEMZETI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

## Ajánlattételi felhívás

| I. szakasz: Ajánlatkérő |
| --- |
| I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) |
| Hivatalos név: Kerepes Város Önkormányzata | Nemzeti azonosítószám:2 HU |
| Postai cím: Vörösmarty utca 2. |
| Város: Kerepes | NUTS-kód: HU102 | Postai irányítószám: 2144 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Franka Pál Tibor polgármester | Telefon: +36-28/561-059 |
| E-mail: polgarmester@kerepes.hu | Fax: +36-28/561-060 |
| Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kerepes.hu A felhasználói oldal címe: (URL) - |
| I.2) Közös közbeszerzés |
| □ A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. o Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) □ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. □ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. |
| mI.3) Kommunikáció |
| o A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) |
| További információ a következő címen szerezhető be o a fent említett cím X másik cím: (adjon meg másik címet) Nyergesi Ferenc 2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór utca 19., +36-70/582-0925, nyergesi@nyergesi.hu |
| Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó □ elektronikus úton: (URL) o a fent említett címre X a következő címre: (adjon meg másik címet) 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., Titkárság |
| □ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) |
| I.4) Az ajánlatkérő típusa |
| □ Központi szintű X Regionális/helyi szintű □ Közjogi szervezet | □ Közszolgáltató □ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] □ Egyéb: |
| I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) |
| X Általános közszolgáltatások □ Honvédelem □ Közrend és biztonság □ Környezetvédelem □ Gazdasági és pénzügyek □ Egészségügy | □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció □ Szociális védelem □ Szabadidő, kultúra és vallás □ Oktatás □ Egyéb tevékenység: |
| I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) |
| □ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása □ Villamos energia □ Földgáz és kőolaj kitermelése □ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése □ Víz □ Postai szolgáltatások | □ Vasúti szolgáltatások □ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások □ Kikötői tevékenységek □ Repülőtéri tevékenységek □ Egyéb tevékenység: |
| II. szakasz: Tárgy |
| II.1) Meghatározás |
| II.1.1) Elnevezés: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai | Hivatkozási szám:2 |
| II.1.2) Fő CPV-kód: [4][5] . [2][6] . [0][0] . [0][0] - [7] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] |
| II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás o Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés |
| II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: |
| II.1.5) Becsült érték:2 [00.000.000] Pénznem: [H][U][F] (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |
| II.1.6) Részekre bontás □ Részajánlat tételére lehetőség van. Ajánlatok benyújthatók12 o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre □ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] □ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Műszaki és szakmai okok miatt egy kivitelező tudja elvégezni a teljes beruházást. |
| II.2) A közbeszerzés ismertetése1 |
| II.2.1) Elnevezés: 2 Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai | Rész száma: - |
| II.2.2) További CPV-kód(ok):2 Fő CPV-kód:1 [4][5] . [2][6] . [0][0] . [0][0] - [7] Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] |
| II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód:1 [H] [U] [1] [0] [2] A teljesítés helye: 2144 Kerepes, Szabadság utca 260., hrsz.: 88 |
| II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai. A meglévő óvoda épület három épületrészből áll: egy eredeti századfordulós kúria épületből, egy az 60-70-es években hozzáépített bővítményből és egy 2000 körüli toldalékból. Többszöri rész-leges felújítás, igen különböző állapotú épületrészeket eredményezett, a jelenlegi részleges felújítás ezen különbségek kiegyenlítésére törekszik, valamint az egész épület energetikai állapotát kívánja javítani. Megvalósítanánk az akadálymentesítés legfontosabb elemeit. Az épület bejáratához kétkaros akadálymentes rámpát készítünk rozsdamentes acélkorláttal. Épületen belül az egyik öltöző előterét megszüntetve akadálymentes WC-t alakítunk ki, melynek kialakításához meglévő vizesblokkot is át kell alakítani. Az épület általános falfestésénél, folyosói padlóburkolatok szín kiválasztásánál is érvényesítjük az akadálymentes kívánalmakat. A három épületrész közül a legrégebbi rész tetőszerkezete, de elsősorban a tetőhéjazata van a legrosszabb állapotban, ennek részleges felújítását készítjük el. A hagyományos kétdúcos, derék-szelemenes tetőszerkezet viszonylag jó, és könnyen javítható állapotban van. A héjazat bontása után láthatók a megerősítésre szoruló szerkezeti elemek. A megerősítés általában a tetőszerkezet megbontása nélkül elvégezhető. A meglévő, használaton kívüli kéményeket a tetősík aljáig visszabontjuk, az új kémény megközelítéséhez tetőkibúvókat és kéményseprő járdát irányoztunk elő. Az eresz és homlokdeszkázást az egész épületen cseréljük jó minőségű lazúros felületkezeléssel. A vápa bádogozások, ereszcsatornák jó állapotban vannak, csak az ereszszegély bádogozást kell elvégezni. Az új lécezésre hornyolt kerámia cserépfedés kerül, alatta ellenlécezéssel. Az épületben jelenleg minden meleg vízvételi helyhez külön gázbojler üzemel, amely igen gazdaságtalan megoldás. A rendszert oly módon korszerűsítenénk, hogy a nemrég felszerelt Baxi gázkazánra központi meleg vízellátást alakítunk ki, napkollektoros rendszerrel kombinálva, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket. Az épület elektromos rendszerének korszerűsítése, a legszükségesebb felújítások elvégzése előtt alapos, helyenként bontással járó feltárás és felmérés szükséges. Fóliaterítés 350 m2, tetőszerkezet faanyagának gomba és rovarkártevő elleni védelme 180 m2, tetőszerkezetben faanyag cseréje 2 fam3, cserépfedés készítése 270 m2, falburkolat készítése 168,72 m2, padlóburkolat készítése 168,722, lábazati burkolat készítése 100,6 fm, akadálymentes rámpa készítése, burkolása 34 m2, belső nyílászáró beépítése ill. áthelyezése 3 db, belső falfestés 725 m2, homlokzati festés 125 m2, födém hőszigetelése 150 mm ásványgyapot hőszigetelő lemezzel 465 m2, elektromos hálózat felújítása, napkollektoros rendszer kiépítése 6 m2 felületen 300 literes puffer tartállyal víz vagy száraz hűtővel. |
| II.2.5) Értékelési szempontok X Az alábbi értékelési szempontok □ Minőségi szempont - Megnevezés: Jótállás mértéke (Év) / Súlyszám: 50 min. 2 év, max. 5 év o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám: o Ár szempont - Megnevezés: Ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) / Súlyszám: 50 |
| II.2.6) Becsült érték:2 Érték Áfa nélkül: [00.000.000] Pénznem: [H][U][F] (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) |
| II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ 4 ] vagy napban: [ ] vagy Kezdés: ( / / ) / Befejezés: ( / / ) A szerződés meghosszabbítható o igen X nem A meghosszabbítás leírása: |
| II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |
| II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem |
| II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók o igen X nem Opciók leírása: |
| II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról □ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk |
| II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos o igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződéses összeg a „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú, BMÖGF/94-57/2016. iktatószmú Helyi önkormányzatok felhalmosái célú költségvetési támogatásai támogató okiratú pályázat keretében kerül elszámolásra, amely költségből 95 %-ban támogatás, 5 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre. |
| II.2.13) További információ |
| III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk |
| III.1) Részvételi feltételek |
| III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 63. §. (1) bek. a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A fenti kizáró okok igazolására az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §. (1) pontja szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik az előírté kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. §. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. I) pont ib) alpontja és a 10. §. G) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7. §. szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásba felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlattevőnek és az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba szerepelnie kell. A szerződés teljesítésében csak olyan alvállalkozó vehet részt, amely szervezet a fenti nyilvántartásba szerepel. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek és az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba való szereplésről az Ajánlatkérő bizonyosodik meg a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search címen elérhető ingyenes adatbázisból a szerződés megkötésének időpontjában. |
| III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (1) bek. b) pontja alapján az Ajánlattevőnek a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül) egyszerű másolatban történő benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges az ajánlatban. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdése szerint a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 15 millió Ft-ot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fent előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolás mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. | o Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődjének számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában (mérleg és eredmény kimutatás) az előző két lezárt üzleti év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Egyéni vállalkozó esetén az utolsó két évi adóbevallásának mindegyikében a jövedelem sorában negatív érték szerepel. Alkalmatlan az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdésére való tekintettel, ha nem rendelkezik nettó 15 M Ft összegű, a közbeszerzés tárgyából (épület építése, felújítása) származó árbevétellel. |
| III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:2 M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bek. a) pontja alapján az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési (épület építése, felújítása) beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni. Abban az esetben, ha egy szervezet referenciáként olyan korábbi tevékenységeket kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben be kell mutatni csak az Ajánlattevőre vonatkozó, a teljes teljesítésből az adott szervezetre jutó teljesített munkákat, és ezzel lehetséges az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása – konzorciumi, vagy projekttársasági korábban teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata). Igazolási mód: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §. szerint a 22. §. (3) bekezdése szerint. | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:2 M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben legalább egy db nettó 15 M Ft összegű építési (épület építése, felújítása) munkára vonatkozó referenciával. A Kbt. 65. §. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. §. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. |
| III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: |
| III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 □ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja □ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik X A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott |
| III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 Késedelmi kötbér mértéke napi 100 000 Ft, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka. Késedelmi kötbér mértéke napi 100 000 Ft. A napi késedelmi kötbérek összegének maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a (a teljes késedelmi kötbér maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A késedelmi kötbér maximált értékének elérése megnyitja Ajánlatkérő jogát a szerződéstől való elállásra, rendkívüli felmondásra. A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. §. (5) bekezdése szerint a (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára lehetséges |
| III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizeti ki Ajánlattevőt. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlattevő legfeljebb 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 %-nak elvégzése esetében. A szerződéses összeg a „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú, BMÖGF/94-57/2016. iktatószmú Helyi önkormányzatok felhalmosái célú költségvetési támogatásai támogató okiratú pályázat keretében kerül elszámolásra, amely költségből 95 %-ban támogatás, 5 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. |
| III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2 Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a dokumentáció részét képező mellékleten. |
| III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 |
| III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) □ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: |
| III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A Kbt. 135. §. (7) bekezdés alapján mivel a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlatkérő biztosítja a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeget. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg összege a végszámlában kerül beszámításra. A Kbt. 136. §. (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. |
| III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ □ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét |
| IV. szakasz: Eljárás |
| IV.1) Meghatározás |
| IV.1.1) Az eljárás fajtája |
| (klasszikus ajánlatkérők esetében) X Nyílt eljárás □ Gyorsított eljárás Indokolás: A Kbt. 115. §. (1) – (2) bekezdése szerinti nyílt, hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás, mivel az építés becsült értéke nem haladja meg a nettó 100 M Ft-ot. o Meghívásos eljárás □ Gyorsított eljárás Indokolás: □ Tárgyalásos eljárás □ Gyorsított eljárás Indokolás: o Versenypárbeszéd o Innovációs partnerség | (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) o Nyílt eljárás o Meghívásos eljárás o Tárgyalásos eljárás o Versenypárbeszéd o Innovációs partnerség |
| IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk □ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel o Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ] □ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: |
| IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ □ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. |
| IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) □ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. |
| IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 □ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: |
| IV.2) Adminisztratív információk |
| IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) |
| IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: (2017/06/30) Helyi idő: (10:00) |
| IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja4 (részvételi felhívás esetében) Dátum: (2017/06/14) |
| IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ ] [ ]1 |
| IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) |
| IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Datum: (2017/06/30) Helyi idő: (10:00) Hely: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., Emeleti Tárgyalóterem Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Külön meghívás nélkül a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok felbontásánál. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §. (1), (2), (4) és (6) bekezdés is alkalmazandó. |
| VI. szakasz: Kiegészítő információk |
| VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 |
| A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 |
| VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról |
| □ A megrendelés elektronikus úton történik □ Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak □ A fizetés elektronikus úton történik |
| VI.3) További információk:2 |
| VI.3.1) Feltételes közbeszerzés □ Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: |
| VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) □ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: |
| VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk □ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: |
| VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. |
| VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében2 Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen o nem A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: |
| VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja1 Rész száma:2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] |
| VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ2 □ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: |
| VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 Minden egyes részszempontra adható pontszám: 1-10 pont |
| VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:2 Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. szempont esetében fordított arányosítással, a 2. szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes. |
| VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ □ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. |
| VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) □ Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. □ Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. |
| VI.3.12) További információk: 1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.). 2. Az Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 3. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Közös ajánlat esetében csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevői szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. 4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől a Kbt. 56. §. (1) bekezdése alapján. 5. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő a Kbt. 66. §. (2), (4) és (6) bekezdéseire, valamint a Kbt. 114. §. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 7. Az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírva, fűzve vagy kötve egy eredeti példányban, írásban és zártan, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban) kell elkészíteni és benyújtani az ajánlatot. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír alapon benyújtott példány az irányadó. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben a nyomtatott formátumú eredeti és az elektronikus másolati példány között eltérés van, Ajánlatkérő a nyomtatott eredeti példányokat értékeli, azt tekinti irányadónak. 8. Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos formai előírások: - Az ajánlati dokumentációt tollal vagy számítógéppel kell kitölteni. - Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat. - Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal és minden oldalon szignóval (elegendő csak a tartalommal rendelkező oldalak szignálása) kell ellátni és a tartalomjegyzéket be kell csatolni - Az összes kiadott formanyomtatványt cégszerűen alá kell írnia és pecséttel ellátni az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy meghatalmazottjának. - Az ajánlatot fűzve vagy kötve egy csomagban egy eredeti példányban írásban és zártan kell beadni, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban). 9. Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani és a következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat a Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatokra. Nem bontható fel a közbeszerzési bontási ülés megkezdése előtt!” 10. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő e körben az ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 11. Az alkalmasság igazolására benyújtott nyilatkozatokon, igazolásokon a magyar Forinttól eltérő pénznemben megjelölt összegeket Ajánlatkérő árbevételre vonatkozó adatok esetén az adott év utolsó banki napján jegyzett MNB árfolyamon, referenciák esetén a teljesítés napján érvényes (munkaszüneti nap esetén az azt megelőző banki napon érvényes) MNB árfolyamon számítja át magyar Forintra. Olyan pénznem esetén, amit az MNB nem jegyez, a pénznemet kibocsátó jegybank árfolyamai az irányadók. Átszámítás esetén nyilatkozat formájában szükséges közölni Ajánlattevőnek az alkalmazott árfolyamot. 12. Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (a 2006. évi V. törvény 9. §. (1) bekezdése alapján) egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 13. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 14. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 13. §-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 15., Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyben ajánlattevőnek a Kbt. 68. §. (4) bekezdés szerinti adatokat kell közölnie. 16., Együttes ajánlat esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a dokumentáció részét képező mellékleten. 17. Az ajánlatok postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00-ig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! 18. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. Felelősségbiztosítás címe 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmi felelősségbiztosításra. A megkívánt felelősségbiztosítás mértéke legalább a szerződés szerint ellenszolgáltatás nettó mértéke. 19. Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. §. alapján értesíti az ajánlattevőket. 20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak. |
| VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (2017/06/14/) |
| Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. |
| 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges |

# 2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

I. Fejezet

# FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

- Ajánlatkérő: a II. fejezet 1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.

- Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

- Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót

- Szakmai ajánlat: beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.

- Ajánlattételi felhívás vagy Felhívás: a közvetlen postai megküldés során, e tárgyban jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére vonatkozó hirdetmény. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.

- Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.

- Eljáró: a közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérő nevében eljáró személy, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevővel szerződéses jogviszonyt létesíteni.

- Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat

- Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz

- Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy;

- Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

- Közbeszerzési szerződés: e törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött, árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés.

- Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

- Írásbeli vagy írásban: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cselekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is.

- Közbeszerzés előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése.

- Közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja.

- Műszaki egyenértékűség: létesítmény, termék vagy szolgáltatás olyan meghatározó műszaki paramétere, amely mérhető, és amelynek előírt mérőszámát több létesítmény, termék vagy szolgáltatás is teljesítheti.

- Postai küldemény: megcímzett küldemény végleges, szállítandó formájában, tömegétől függetlenül; a levélküldeményeken kívül különösen könyvek, katalógusok, hírlapok folyóiratok és a kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező árucikket tartalmazó postai csomagok, tömegüktől függetlenül.

- Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást.

II. fejezet

# ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

- Az Ajánlatkérő, a Kerepes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást hirdet az „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyában.

Az ajánlattevőknek ajánlataik kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket a jelen ajánlati dokumentáció tartalmaz.

- Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni, mindennemű eltérés az ajánlattételi felhívástól, vagy az ajánlattételi dokumentációtól az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.

Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtása esetén, valamint ha az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban előírtaknak és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek az ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja, míg hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.

Ajánlattevőnek az ajánlatát a Dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak.

3.)	Az eljárás megnevezése:

Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

4.)	Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. június 30. 10.00 óra

- Az ajánlat benyújtásának címe

Kerepes Város Önkormányzata

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., Titkárság

Franka Pál Tibor polgármester

- Ajánlatok felbontásának helye

Kerepes Város Önkormányzata

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Emeleti Tárgyalóterem

- Az eredményhirdetés módja:

Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. §. alapján értesíti az ajánlattevőket.

- A szerződéskötés helye, időpontja:

Kerepes Város Önkormányzata

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A szerződéskötés időpontja tekintetében a Kbt. 131. §. (4) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

- Az Ajánlattevők további információért az Eljáróhoz, az alábbi címen fordulhatnak:

Nyergesi Ferenc

2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór utca 19.

telefon:	06-33/355-545, 06-70/582-0925

fax:	06-33/355-545

e-mail:	nyergesi@nyergesi.hu

- Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizeti ki Ajánlattevőt. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlattevő legfeljebb 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 %-nak elvégzése esetében.

A szerződéses összeg a „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú, BMÖGF/94-57/2016. iktatószmú Helyi önkormányzatok felhalmosái célú költségvetési támogatásai támogató okiratú pályázat keretében kerül elszámolásra, amely költségből 95 %-ban támogatás, 5 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III. Fejezet

# ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. Általános rész

A munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott ajánlati eljárás a 2015. évi CXLIII. („Közbeszerzési”) Törvény és módosításai alapján kerül lebonyolításra.

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

A közbeszerzési eljárás és a megvalósítás várható programja:

Az eljárás lefolytatása: 	2017. június

Szerződéskötés várható időpontja: 	2017. július

Munkák várható kezdete: 	2017. július

Munkák várható befejezése:	2017. november

Előzetes összesített tájékoztató hirdetményének száma : -

### 2. Az ajánlat költségei

Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az Ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

Az Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat és adatokat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználását.

Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére, a közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben e- költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, és az Ajánlatkérő és az Eljáró az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

Sem az Ajánlatkérési dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

### 3. Ajánlattételi dokumentáció

Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is – közbeszerzési dokumentációt készített, amely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait és a részletes szerződéses feltételeket.

A Kbt. 39. §. (1) bekezdése szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elkérheti).

4. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel írásban történik. Az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát e törvény kifejezetten nem kíván meg – teljesíthetőek:

a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján;

b) faxon;

c) elektronikus úton.

Az előírt tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe.

Az ajánlati időszak alatt szükséges levelezést (levél, telefax vagy e-mail) kizárólag az Eljárón keresztül (ajánlattételi felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elérhetőségen). Az Ajánlatkérő és az Eljáró visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek vagy az Eljárónak megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon vagy e-mailen tüntessék fel az eljárás tárgyát.

### 5. Az Ajánlattételi Dokumentáció módosítása

Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

6. Kiegészítő tájékoztatás kérése

A kiegészítő tájékoztatás megkérése és megadása a Kbt. 56. §-ában és a 114. §. (6) bekezdésében foglaltakat szükséges alkalmazni.

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

### 7. Az Ajánlat elkészítése, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számszaki hiba

A Kbt. 115. §. (4) bekezdése szerint az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a 3. kötetben meghatározott formanyomtatványok segítségével. Ajánlatkérő segítséget nyújt Ajánlattevők részére az ajánlat elkészítéséhez, azonban ezen formanyomtatványok használata nem kötelező jellegű, csak segítség végett csatoljuk a dokumentációhoz. Ajánlattevő teljes körű felelőssége, hogy az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentációnak, illetve a Kbt. és egyéb jogszabályoknak megfelelően készítse el ajánlatát.

A Kbt. 71. §.

(1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő és részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kérni.

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

(3) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.

(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. §. (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

(6) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem - vagy csak az általa meghatározott korlátozással - rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

(11) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget.

### 8. Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások

Az aránytalanul alacsony árral és az egyéb aránytalan vállalásokkal kapcsolatos indokolást a Kbt. 72. §-ában foglaltakat szükséges alkalmazni.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,

b) a választott műszaki megoldásra,

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.

### Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.

### Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.

### Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.

### 9. Az eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő okiratok, igazolások vagy ezek másolatainak nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat is, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás esetén az Ajánlatkérő ezt úgy tekinti, mint valótlan adat közlését. A fordításnak egyszerű fordításnak kell lennie, amelynek tartalmaznia kell minden, az eredeti szövegben jellemző formát.

10. Az ajánlat elkészítése

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlattételi Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munka teljesítését abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer.

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt a teljesítés tárgyáról, a teljesítés helyszíneiről, az előzményekről, vagy olyan egyéb ügyekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését, vagy a szerződés feltételeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben az a nyertes Ajánlatot tette, és vele a szerződét megkötötték – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősség alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák megfelelő befejezése tekintetében.

11. Közös Ajánlattétel

A közös ajánlattételre a Kbt. 35. és 36. §-ban foglaltak az irányadóak.

35. §. (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

36. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

12. Az ajánlatok beadásának formai követelményei

Az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírva és pecséttel ellátva, fűzve vagy kötve egy eredeti példányban, írásban és zártan, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban) kell elkészíteni és benyújtani az ajánlatot. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, a papír alapon benyújtott példány az irányadó.

Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos formai előírások:

- Az ajánlati dokumentációt tollal vagy számítógéppel kell kitölteni.

- Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat.

- Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal és minden oldalon szignóval (elegendő csak a tartalommal rendelkező oldalak szignálása) kell ellátni és a tartalomjegyzéket be kell csatolni

- Az összes kiadott formanyomtatványt cégszerűen alá kell írnia és pecséttel ellátni az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy meghatalmazottjának.

- Az ajánlatot fűzve vagy kötve egy csomagban egy eredeti példányban, írásban és zártan kell beadni, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban)

Az Ajánlatkérő segítségként formanyomtatványokat készített, illetve a csatolandó mellékletek listáját határozta meg. Ezek a megfelelő ajánlattételhez nyújtanak segítséget, valamint nem tartalmazzák az összes benyújtandó nyilatkozatot. A benyújtandó nyilatkozatoknak a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok előírásainak kell megfelelni.

Ajánlattevő köteles az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.

13. Az ajánlat részei

Az alábbi mellékleteket kell a benyújtott ajánlathoz csatolni a felsorolt sorrendben. A benyújtandó dokumentumok részletezése:

- Kísérőlevél – nem kötelező melléklet

- Tartalomjegyzék

- 1. melléklet - Csatolandó dokumentumok

A mellékletet cégszerűen aláírva, pecsételve kell benyújtani. A becsatolt 	dokumentumok mellé „X”-et kell tenni.

- 2. melléklet – Ajánlati összesítő - Felolvasólap

A mellékletet pontosan kell kitölteni, cégszerűen aláírni és pecséttel ellátni. Az egyes részajánlatokat kell megajánlani. Az ajánlati árnak minden felmerült költségeket tartalmaznia kell.

- 3. melléklet – Részletes ajánlat

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be a kiadott költségvetési kiírás, a műszaki dokumentáció, illetve a szükséges munkák beárazásával a költségvetést, a részletes ajánlatát.

- 4. melléklet - Ajánlati nyilatkozat

Pontosan kitölteni, cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 5. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés a-q pontjaira

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 6. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés kb pontjára, a Kbt. 67. §. (1) bekezdésére

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 7. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (2) bekezdésére

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 8. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 63. §. (1) bekezdés a-d pontjaira

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 9. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (2) és (4) bekezdésre, valamint általános nyilatkozatok

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 10. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozókról, a Kbt. 66. §. (6) bekezdésére

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 11. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (7) bekezdésére

Abban az esetben, ha más szervezet erőforrásaira is támaszkodik az alkalmassági követelményeinek teljesítése érdekében, úgy kérjük, csatolja az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 67. §. (3) bekezdése alapján ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ha más szervezet kapacitására támaszkodik Ajánlattevő, akkor a fenti bekezdésben idézett Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerint csatolja a kapacitást nyújtó szervezet kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatait, azaz a Kbt. 62. §. (1) bekezdésére, a Kbt. 62. §. (2) bekezdésére és a Kbt. 63. §. (1) bekezdésére vonatkozóan, illetve a Kbt. 62. §. (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatát. Ezek jelen formanyomtatványok között az 5., 6., 7. és 8. számú nyilatkozatok.

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 12. melléklet – Beszámoló – mérleg és eredmény kimutatás

Kérjük, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (1) bek. b) pontja alapján az Ajánlattevőnek a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül) egyszerű másolatát csatolja be ajánlatába (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges az ajánlatban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdése szerint a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 15 millió Ft-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fent előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolás mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

- 13. melléklet – Előző 5 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti munkái

A mellékletet ki kell tölteni és cégszerűen aláírni, illetve pecséttel kell ellátni.

Kérjük, csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bek. a) pontja alapján az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési (épület építése, felújítása) beruházásainak ismertetését; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni.

Abban az esetben, ha egy szervezet referenciáként olyan korábbi tevékenységeket kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben be kell mutatni csak az Ajánlattevőre vonatkozó, a teljes teljesítésből az adott szervezetre jutó teljesített munkákat, és ezzel lehetséges az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása – konzorciumi, vagy projekttársasági korábban teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata).

Igazolási mód: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát vagy mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §. szerint a 22. §. (3) bekezdése szerint.

- 14. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan

Az ajánlattevőnek és az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba szerepelnie kell. A szerződés teljesítésében csak olyan alvállalkozó vehet részt, amely szervezet a fenti nyilvántartásba szerepel.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek és az ajánlatában megnevezett alvállalkozójának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba való szereplésről az Ajánlatkérő bizonyosodik meg a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search címen elérhető ingyenes adatbázisból a szerződés megkötésének időpontjában.

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

- 15. melléklet - Biztosítékok

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet.

Kérjük, hogy nevezze meg a mellékletben, hogy milyen teljesítési és jólteljesítési biztosítékot fog nyújtani.

- 16. melléklet – Nyilatkozat felelősségbiztosításról

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet.

Az ajánlatban szándéknyilatkozatot kell becsatolni, hogy nyertessége esetén legalább a szerződés összegével megegyező, a közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítással fog rendelkezni vagy a meglévő felelősségbiztosítást kiterjeszti az előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. Felelősségbiztosítás címe 26. §-a alapján).

- 17. melléklet – Üzleti titok

Abban az esetben, ha üzleti titok nyilvánosságra hozatalát szeretné megtiltani, kérjük, helyezze el elkülönített módon az ajánlatában azon iratokat, amelyek relevánsak.

- 18. melléklet – Közös ajánlattétel

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők adatait kell megadni, majd a közös ajánlattevők vezetőjének cégszerűen aláírni és pecséttel ellátni. Csatolni kell továbbá az előzetes közös ajánlattevők közötti megállapodást. A mellékletet csak és kizárólag akkor kell csatolni, ha az Ajánlattevő más szervezetekkel közös ajánlatot nyújt be, egyéb esetben nem szükséges becsatolni.

- 19. melléklet – Aláírási címpéldány

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni a mellékletet.

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be az Ajánlattevő az ajánlatot aláíró, illetőleg a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében a kapacitást nyújtó szerezet cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.

Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza és két tanúval is el van látva. A meghatalmazásban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazó mire hatalmazza meg meghatalmazottat, illetve a meghatalmazott meghatalmazás elfogadása is szerepelnie kell. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

- 20. melléklet – Nyilatkozat elektronikus adathordozóról

Kérjük, csatolja be ajánlatába az elektronikus adathordozóról szóló nyilatkozatát.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben a nyomtatott formátumú eredeti és az elektronikus másolati példány között eltérés van, Ajánlatkérő a nyomtatott eredeti példányokat értékeli, azt tekinti irányadónak.

meghatalmazottnak is alá kell írnia.

- 21. melléklet – Nyilatkozat Cégbírósági változásbejegyzésről

Cégszerűen aláírni és pecséttel kell ellátni.

Abban az esetben, ha folyamatban van Cégbíróságnál változásbejegyzési kérelem, akkor a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 13. §-a szerint csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

### 14. Szerződéses feltételek

Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat, amelynek részszempontjai a következők:

| Részszempontok | Érték | Mennyiségi egység |
| --- | --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás nettó összege |  | Ft |
| 2. Jótállás mértéke min. 2 év, max. 5 év |  | Év |

Minden egyes részszempontra adható pontszám: 1-10 pont.

Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. szempont esetében fordított arányosítással, a 2. szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes.

#### 14.1. Nettó ajánlati ár

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott nettó ajánlati árakat veti össze. Az ajánlati ár kialakításához az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás II. 2.1. pontjában megjelölt kivitelezési munkákat árazza be és az ajánlattételi dokumentáció részét képező tételes költségvetést árazza be.

Az Ajánlattevőknek úgy kell elkészíteni az ajánlatát, hogy az tartalmazza a kiadott dokumentációban és a műszaki leírásban megfogalmazott munkákat. Ajánlattevőnek át kell tanulmányozni a dokumentációt és a műszaki leírást, a helyszínt, illetve valamennyi kiadott mellékleteket, és ez alapján szükséges az ajánlatukat elkészíteni. A megvalósítás időszakában nem hivatkozhat Ajánlattevő arra, hogy ajánlatában nem szerepelt olyan tétel, amelyek a fent felsorolt valamelyik dokumentum tartalmazza, vagy utal a létezésére. Ez nem jelenthet pótmunkát Ajánlattevő részére.

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ilyen ajánlatot tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő érvényteleníti.

Az Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az Ajánlattevő által benyújtott Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell minden olyan vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, másolás, nyomtatás, jogdíjak költségei, stb.), amely a Szerződés értelmében, vagy egyéb okból Ajánlattevőt terhelik.

Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.

Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az inflációból eredő bizonytalanság mértékét.

Ha az Ellenszolgáltatás összege számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és ez a szerződéskötés valutaneme is.

14.2. Teljesítési előírások

A kivitelezéseket az alábbi területen, helyrajzi számon szükséges elvégezni:

2144 Kerepes, Szabadság utca 260., hrsz.: 88

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizeti ki Ajánlattevőt. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlattevő legfeljebb 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 %-nak elvégzése esetében.

A szerződéses összeg a „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú, BMÖGF/94-57/2016. iktatószmú Helyi önkormányzatok felhalmosái célú költségvetési támogatásai támogató okiratú pályázat keretében kerül elszámolásra, amely költségből 95 %-ban támogatás, 5 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Felhívjunk minden Ajánlattevőt, hogy a teljesítésről, a kifizetés ütemezéséről tájékozódjon a Kbt. 135. §. (3) bekezdésében foglalt követelményekről.

A Kbt. 135. §-a alapján:

(3) Építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §. alapján:

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(5) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.

15. Az ajánlatok lezárása és jelölése

Az Ajánlatokat egy zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani.

Az Ajánlat, jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:

„Ajánlat a Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatokra.”

„Nem bontható fel a közbeszerzési bontási ülés megkezdése előtt!”

A csomagoláson a fenti feliraton kívül más nem lehet. Kivételt képez a postán feladott csomagok esetében a kötelező postai tartalmi elemek megléte.

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti.

Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. Amennyiben bármelyik Ajánlat a benyújtási (ajánlattételi) határidőnél később érkezik meg, az érvénytelennek minősül.

### 16. Késedelmes ajánlatok

Az Ajánlattevőnek tudomásul kell venni, hogy az Ajánlatkérő abban az esetben, amennyiben az ajánlat az általa előírt ajánlattételi határidő után érkezik meg, jegyzőkönyvet vesz fel az elkésettségről és az elkésett ajánlatot a Kbt-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

### 17. Az ajánlatok módosítása és visszavonása

A Kbt. 55. §. (7) bekezdése szerint az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig új ajánlat, illetve részvételi jelentkezés benyújtásával módosíthatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést visszavontnak kell tekinteni.

18. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők képviselőinek, valamint külön meghívás nélkül a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok felbontásánál. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §. (1), (2), (4) és (6) bekezdés is alkalmazandó.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek az Felolvasólapról ismertetésre.

Az Ajánlatkérő megvizsgálja az Ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa: teljesek-e, tartalmaznak-e számolási hibát, megfelelően aláírták-e az okmányokat.

A részletes értékelés előtt az Ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes Ajánlatok tartalmukat tekintve megfelelnek-e az Ajánlattételi Felhívásnak és az Ajánlatkérési dokumentációnak. Jelen cikkelyek szempontjából az az Ajánlat számít tartalmában megfelelőnek, mely eltérés nélkül megfelel az Ajánlatkérési Felhívásnak és az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott összes követelménynek.

Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem felel meg az Ajánlattételi felhívás III. 1.2) és 1.3) pontjában előírt alkalmassági feltételeknek, és kizárásra kerül, ha nem felel meg az Ajánlattételi felhívás III. 1.1) pontjában előírt kizáró okoknak.

Az Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, Ajánlatának a Kbt. 73. § (1) – (4) bekezdések szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról.

Az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt nyilvánítja nyertesnek, ha mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a jelen dokumentációban közölt összes feltételnek. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén - az eljárás összegezés megküldéséig a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben hirdet második helyezettet.

19. Összességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést. A bírálati részszempontok, valamint a súlyszámok az alábbiak:

| Részszempontok | Súlyszám |
| --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás nettó összege | 50 |
| 2. Jótállás mértéke min. 2 év, max. 5 év | 50 |

Minden egyes részszempontra adható pontszám: 1-10 pont.

Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. szempont esetében fordított arányosítással, a 2. szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó a nyertes.

19.1 A tartalmi elemek értékelése

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

azaz:

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

azaz:

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

19.2. Ellenszolgáltatás nettó összege

A legkevesebb ellenszolgáltatást adó kapja a legnagyobb pontszámot.

19.3. Jótállás mértéke

Az elvégzett munkákra jótállást kell vállalni, amely a műszaki átadás-átvételtől számítódik. Meg kell határozni években megadva, hogy a teljes munkára mekkora jótállás vonatkozik. A minél több évet megajánlatott Ajánlattevő kapja a több pontot. A Kbt. 77. §. (1) bekezdése alapján a jótállás mértéke min. 2 év, max. 5 év lehet.

19.4. Késedelmi kötbér

Késedelmi kötbér mértéke napi nettó 100 000 Ft. A napi késedelmi kötbérek összegének maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a (a teljes késedelmi kötbér maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A késedelmi kötbér maximált értékének elérése megnyitja Ajánlatkérő jogát a szerződéstől való elállásra, rendkívüli felmondásra.

19.5. Teljesítési biztosíték

Az Ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell megajánlania arra az esetre, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A teljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka.

Nem minősül teljesítési biztosítéknak a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.

A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a szerződéskötés időpont előtt nem kérhető.

A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Az Ajánlattevő köteles az ajánlatban kifejezett nyilatkozatban megjelölni, hogy a fenti előírást milyen formában kívánja teljesíteni.

a) Az Ajánlattevő bankgarancia nyújtása esetén köteles a szerződéskötéskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a megadott összegről szóló bankgaranciát, mely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- garantáló bank megnevezése,

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő),

- az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait,

- a beruházás megnevezését,

- azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, és a bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát, (a bankgaranciának a szerződés aláírásának a felhívásban megjelölt napjától, a vállalt teljesítési határidőig)

- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Vállalkozó igazolható módon a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be,

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan.

b) Amennyiben az Ajánlattevő készpénz befizetésével kívánja biztosítani a fenti biztosítékot, úgy az Ajánlattevő köteles a szerződéskötésig az előírt biztosíték összegét az Ajánlatkérő megjelölt számlájára befizetni.

Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára lehetséges.

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalásra vonatkozó megajánlás esetén pedig az Ajánlatkérő nevére szóló, a készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződés eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kezes, készfizető kezességet vállal a tekintetben, hogy amennyiben a Vállalkozó igazolható módon a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető, úgy a teljesítési biztosíték összegének erejéig az Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a készfizető kezessel szemben igényt érvényesíteni a vállalt teljesítési határidőt követő 10. napig.

d) Az Ajánlatkérő lehetővé teszi a pénzügyi biztosíték zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is.

Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot zálogjog formájában kívánja biztosítani, úgy a fedezetként felajánlott zálogtárgyra vonatkozó zálogszerződés a Megrendelő és a Vállalkozó részéről a szerződéskötéskor aláírásra kell kerüljön.

Ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatás esetén a letéti / óvadéki szerződés eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A fenti (zálogjog-, ügyvédi-közjegyzői letéti vagy óvadéki) szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az Ajánlatkérő (Megrendelő), amennyiben az Ajánlattevő (a Vállalkozó) igazolható módon a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető, úgy a teljesítési biztosíték összegének erejéig jogosult a kötelezettel szemben igényét érvényesíteni a vállalt teljesítési határidőt követő 10. napig.

Az építési szerződés aláírásának feltétele a teljesítési biztosíték megfelelő formában történő nyújtása az Ajánlatkérő számára. Ennek elmaradása esetén az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötéstől.

Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, úgy a teljesítés időpontját (műszaki átadás-átvétel) követő 10 napon belül az Ajánlatkérő intézkedik a biztosíték felszabadításáról.

19.6. Jólteljesítési biztosíték

Az Ajánlattevőnek jólteljesítési biztosítékot kell megajánlania arra az esetre, hogy a jótállási kötelezettségének teljesítését biztosítja. A teljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka.

A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

A jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról ezen időpontokig nem kérhető.

A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Az Ajánlattevő köteles az ajánlatban kifejezett nyilatkozatban megjelölni, hogy a fenti előírást milyen formában kívánja teljesíteni.

a) Az Ajánlattevő bankgarancia nyújtása esetén köteles a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjában az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a megadott összegről szóló bankgaranciát, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

- garantáló bank megnevezése,

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő),

- az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait,

- a beruházás megnevezését,

- azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, és a bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát, (a bankgaranciának a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjától a vállalt jótállási határidőt követő 10. napig kell lehívhatónak lennie)

- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Vállalkozó igazolható módon nem az előírt módon teljesített, és a jótállási időszakban a felmerülő jótállási problémákat nem megfelelően kezelte, és ezért Megrendelőnek más Vállalkozót szükséges megbíznia a problémák kijavítására, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető,

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan.

b) Amennyiben az Ajánlattevő készpénz befizetésével kívánja biztosítani a fenti biztosítékot, úgy az Ajánlattevő köteles a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjában az előírt biztosíték összegét az Ajánlatkérő megjelölt számlájára befizetni.

Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára lehetséges.

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalásra vonatkozó megajánlás esetén pedig az Ajánlatkérő nevére szóló, a készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződés eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjában az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kezes, készfizető kezességet vállal a tekintetben, hogy amennyiben a Vállalkozó igazolható módon nem az előírt módon teljesített, és a jótállási időszakban a felmerülő jótállási problémákat nem megfelelően kezelte, és ezért Megrendelőnek más Vállalkozót szükséges megbíznia a problémák kijavítására, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjától a vállalt jótállási határidőt követő 10. napig.

d) Az Ajánlatkérő lehetővé teszi a pénzügyi biztosíték zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is.

Amennyiben az Ajánlattevő a jólteljesítési biztosítékot zálogjog formájában kívánja biztosítani, úgy a fedezetként felajánlott zálogtárgyra vonatkozó zálogszerződés a Megrendelő és a Vállalkozó részéről a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjában aláírásra kell kerüljön.

Ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatás esetén a letéti / óvadéki szerződés eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjában az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

A fenti (zálogjog-, ügyvédi-közjegyzői letéti vagy óvadéki) szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az Ajánlatkérő (Megrendelő), amennyiben az Ajánlattevő (a Vállalkozó) igazolható módon nem az előírt módon teljesített, és a jótállási időszakban a felmerülő jótállási problémákat nem megfelelően kezelte, és ezért Megrendelőnek más Vállalkozót szükséges megbíznia a problémák kijavítására, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a Szerződés alapján kötelezhető a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjától a vállalt jótállási határidőt követő 10. napig.

A műszaki átadás-átvétel feltétele a jólteljesítési biztosíték megfelelő formában történő nyújtása az Ajánlatkérő számára.

Amennyiben a jólteljesítés szerződésszerű, úgy a vállalt jótállási időpontját követő 10 napon belül az Ajánlatkérő intézkedik a biztosíték felszabadításáról.

20. Eredményhirdetés

Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az Ajánlatok elfogadásához, akkor az eljárás eredményét közzéteszi a Kbt. 79. §-a szerint.

(1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról. valamint ezek részletes indokáról. az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

(2) Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

(3) Az összegezést az Európai Bizottság, a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzési eljárás ellenőrzésére feljogosított más szervezet vagy a Gazdasági Versenyhivatal kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül kell az összegezést megküldeni.

(4) Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

(5) Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.

21. Szerződés megkötése

A szerződés megkötésére a Kbt. 131. §-ában foglaltakat szükséges alkalmazni.

(1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

(5) A nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.

(6) Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.

(9) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

A szerződéskötés helye:

Kerepes Város Önkormányzata

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Emeleti Tárgyalóterem

Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattevő visszalépésének tekinti. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, akkor az Ajánlatkérő a következő – második – legkedvezőbb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel köt szerződést.

22. Tájékozódás az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre, a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre

Adózásra vonatkozóan az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást:

NAV Pest Megyei Adóigazgatósága

1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Tel.: +36-1/427-3200

Környezetvédelemre vonatkozóan az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást:

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Tel: 06-1/478-4400

Egészségvédelemre vonatkozóan az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást:

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

1138 Budapest, Váci út 174.

06-1/465-3800

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

1071 Budapest, Damjanich u. 4.

Tel: 06-1/450-3230

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az Ajánlattevő az alábbi címen kap tájékoztatást:

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

1021 Budapest, Margit Krt.85

Tel: 06/1-346-9400

IV. Fejezet

# ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről a Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., adószáma: 15736118-2-13, telefon száma: +36-28/561-059, és fax kapcsolási száma: +36-28/561-060), képviseletében Franka Pál Tibor polgármester, mint Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a Vállalkozó megnevezése:

székhelye:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

telefon és fax kapcsolási száma:

cégjegyzésre jogosult tisztségviselők, akik a …………………………………………… cég nevében  aláírásra külön-külön/önállóan* (* a megfelelő rész aláhúzással jelölendő)

jogosultak: …………………………………………tisztsége:………………………………………, mint Vállakozó ( továbbiakban: Vállalkozó), együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen.

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által – a 2017. június 13. napján postán minden egyes Vállalkozónak elküldött „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó – 2017. …………….-i (kitöltendő!) keltezésű ajánlatával - elnyerte az e szerződésben meghatározott építési munkák elvégzésének teljesítése jogát

1.	Definíciók

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározások szerint értelmezik.

- Megrendelő: Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., adószáma: 15736118-2-13, telefon száma: +36-28/561-059, és fax kapcsolási száma: +36-28/561-060),

- Vállalkozó: az a Vállalkozó - személy vagy társaság -, akivel vagy amellyel a Megrendelő az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően a szerződést megköti.

- Szerződés: a Megrendelő és a Megbízott között létrejött megállapodást jelenti, melyet szerződés formájában rögzítettek és a felek aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik.

- Vállalkozói díj: a szerződés keretében, szerződéses kötelezettségeinek teljes körű és megfelelő teljesítéséért a Megbízottnak fizetendő ellenértéket jelenti. A megbízási díj megegyezik az ajánlatban megadott ajánlati ár(ak)kal.

2. A szerződés tárgya:

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az átadott műszaki dokumentáció alapján a Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatait az alábbiak szerint.

Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai.

A meglévő óvoda épület három épületrészből áll: egy eredeti századfordulós kúria épületből, egy az 60-70-es években hozzáépített bővítményből és egy 2000 körüli toldalékból. Többszöri rész-leges felújítás, igen különböző állapotú épületrészeket eredményezett, a jelenlegi részleges felújítás ezen különbségek kiegyenlítésére törekszik, valamint az egész épület energetikai állapotát kívánja javítani.

Megvalósítanánk az akadálymentesítés legfontosabb elemeit. Az épület bejáratához kétkaros akadálymentes rámpát készítünk rozsdamentes acélkorláttal.

Épületen belül az egyik öltöző előterét megszüntetve akadálymentes WC-t alakítunk ki, melynek kialakításához meglévő vizesblokkot is át kell alakítani. Az épület általános falfestésénél, folyosói padlóburkolatok szín kiválasztásánál is érvényesítjük az akadálymentes kívánalmakat.

A három épületrész közül a legrégebbi rész tetőszerkezete, de elsősorban a tetőhéjazata van a legrosszabb állapotban, ennek részleges felújítását készítjük el. A hagyományos kétdúcos, derék-szelemenes tetőszerkezet viszonylag jó, és könnyen javítható állapotban van. A héjazat bontása után láthatók a megerősítésre szoruló szerkezeti elemek. A megerősítés általában a tetőszerkezet megbontása nélkül elvégezhető. A meglévő, használaton kívüli kéményeket a tetősík aljáig visszabontjuk, az új kémény megközelítéséhez tetőkibúvókat és kéményseprő járdát irányoztunk elő. Az eresz és homlokdeszkázást az egész épületen cseréljük jó minőségű lazúros felületkezeléssel.

A vápa bádogozások, ereszcsatornák jó állapotban vannak, csak az ereszszegély bádogozást kell elvégezni. Az új lécezésre hornyolt kerámia cserépfedés kerül, alatta ellenlécezéssel.

Az épületben jelenleg minden meleg vízvételi helyhez külön gázbojler üzemel, amely igen gazdaságtalan megoldás. A rendszert oly módon korszerűsítenénk, hogy a nemrég felszerelt Baxi gázkazánra központi meleg vízellátást alakítunk ki, napkollektoros rendszerrel kombinálva, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket.

Az épület elektromos rendszerének korszerűsítése, a legszükségesebb felújítások elvégzése előtt alapos, helyenként bontással járó feltárás és felmérés szükséges.

Fóliaterítés 350 m2, tetőszerkezet faanyagának gomba és rovarkártevő elleni védelme 180 m2, tetőszerkezetben faanyag cseréje 2 fam3, cserépfedés készítése 270 m2, falburkolat készítése 168,72 m2, padlóburkolat készítése 168,722, lábazati burkolat készítése 100,6 fm, akadálymentes rámpa készítése, burkolása 34 m2, belső nyílászáró beépítése ill. áthelyezése 3 db, belső falfestés 725 m2, homlokzati festés 125 m2, födém hőszigetelése 150 mm ásványgyapot hőszigetelő lemezzel 465 m2, elektromos hálózat felújítása, napkollektoros rendszer kiépítése 6 m2 felületen 300 literes puffer tartállyal víz vagy száraz hűtővel.

2.2. A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a szerződés hatályba lépésének napján megkezdi és 4 hónapon belül befejezi.

3. A Vállalkozói díj; az alvállalkozás

3.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező építési munkák elvégzéséért Vállalkozónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz …………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet, mely vállalkozási díj a 3.4 szerint egy darab végszámla alapján kerül kifizetésre.

3.2. Jelen szerződés aláírását követően minden, a többletmunkákhoz és a mennyiségekhez kapcsolódó kockázat a Vállalkozót terheli. A vállalkozói díj az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és az nem változtatható meg a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.

Építési munkák

Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizeti ki Vállalkozónak. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A Vállalkozó legfeljebb 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 %-nak elvégzése esetében.

A szerződéses összeg a „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú, BMÖGF/94-57/2016. iktatószmú Helyi önkormányzatok felhalmosái célú költségvetési támogatásai támogató okiratú pályázat keretében kerül elszámolásra, amely költségből 95 %-ban támogatás, 5 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre.

3.3. A Vállalkozó a részmunkák elvégzését a Megrendelőnek jelenti, aki azt az egyeztetett – de legkésőbb 5 napon belüli – időpontban mind a mennyiség, mind a minőség szempontjából ellenőrzi és igazolja.

A jelen szerződés tárgyát képező munkák (munkálatok) elvégzése a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolással tekinthető elfogadottnak. Megrendelő részéről a teljesítés–igazolásokat a műszaki ellenőr Dr. Havasi Zoltán (MK 13 - 4111, telefon: 06- 30/370-4708) jogosult elfogadni.

Megrendelő a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §. alapján:

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

3.4. A végszámlát a Megrendelő a 8. pontban szabályozott átadás–átvétel befejezését követő a Kbt. 135. §. (3) bekezdése értelmében 30 napon belül egyenlíti ki.

3.5. A jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé teljesítendő vállalkozói díjat magyar forintban (HUF) kell kifizetni.

3.6. Alvállalkozás:

A Vállalkozó írásban köteles értesíteni a Megrendelőt amennyiben az ajánlatában szereplő alvállalkozókkal és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekkel kapcsolatos nyilatkozatában rögzített adatokban változás következik be.

Alvállalkozókra és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó értesítés - akár az eredeti ajánlatban, akár később - nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek.

A Kbt. 138. §. (8) bekezdése alapján az építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

4. A munkahely rendelkezésre bocsátása

4.1. A Megrendelő a 2.1. pontban megjelölt területeket a munkálatok elvégzésére e szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

4.2. A Megrendelő felvonulási és anyagraktározási területet biztosít ingyenesen 2144 Kerepes, Szabadság utca 260., hrsz.: 88 szám alatti építési területen. A Megrendelő a villamos energia, víz és szennyvíz csatlakozási lehetőséget díjtétel ellenében biztosítja az építkezési területen.

4.3. Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Kerepes Város Önkormányzatától (Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. A közterület-igénybevételének költsége jelen beruházás estében nem jelentkezik az előzetes megkeresés alapján.

4.4. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a Vállalkozó kötelessége.

5. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

5.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ezt a jogát azonban csak a munkaidő alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés során olyan épületrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőnek legalább két munkanappal korábban kell jelentenie, hogy az épületrész, szerkezeti elem vagy tartozék elkészülése mikor várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.

Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltséget – elkülönített bankszámlán – letétbe helyezi, vagy pedig a Vállalkozó beleegyezésével más megfelelő biztosítékot ad.

5.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a létrehozandó építmény kialakításának kérdésében, valamint a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja.

A Megrendelő érdekeinek érvényesítése érdekében Műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki ellenőrzi és betartatja az építési munkafolyamatokat, a teljesítés igazolásokat Megrendelő nevében kiadja.

5.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul, de maximum 2 munkanapon belül értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

5.4. A Megrendelő az ellenőrzéssel Dr. Havasi Zoltán (MK 13 - 4111 , telefon: 06- 30/370-4708) műszaki ellenőrt bízza meg.

A Megrendelő ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni felelős műszaki vezetőjével ………………………………… (hivatali helyisége: ……………………………………………………………… telefon, fax szám: …………………) közölheti. (kitöltendő!)

A felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve a felelős műszaki vezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.

5.5. A Vállalkozó a kivitelezésről e-naplót vezet. A felek műszaki ellenőre, bejegyzésre jogosult képviselője, illetve felelős műszaki vezetője a másik félnek szóló – műszaki jellegű – észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni.

A 5.3. pontban meghatározott tájékoztatást azonban mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. A felek sürgős közleményeiket telefonon vagy faxon közlik egymással. A telefonon adott értesítést írásban is meg kell ismételniük.

5.6. Ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Vállalkozó az elvégzett munkálatokra …………….. (kitöltendő!) év jótállást vállal.

6.2. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére a 2.2. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a Vállalkozó napi 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmes kötbér összegét a végszámlából kerül levonásra.

A napi késedelmi kötbérek összegének maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a (a teljes késedelmi kötbér maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A késedelmi kötbér maximált értékének elérése megnyitja Megrendelő jogát a szerződéstől való elállásra, rendkívüli felmondásra.

6.3. A Vállalkozónak teljesítési biztosítékot kell megajánlania (2. számú melléklet).  A Kbt. 134. §. (2) bekezdése szerint teljesítési biztosíték a szerződés szerződésszerű kötelezettség teljesítését biztosítja. A teljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka, ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint.

A teljesítési biztosítékot Megrendelő részére a szerződéskötési Vállalkozó …………………………….  (kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni (2. számú melléklet).

6.4. A Vállalkozónak jólteljesítési biztosítékot kell megajánlania.  A Kbt. 134. §. (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka, azaz ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint.

A jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére a jótállás kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz a műszaki átadás-átvételkor Vállalkozó …………………………….  (kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni.

A jólteljesítési biztosíték jótállási időszakot, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 3 évet követő +30 napig történően fenn kell állnia, amely időszakra a biztosítéknak fenn kell állnia akkor is, ha a jótállási időszak nyugszik, vagy meghosszabbodik.

6.5. A Kbt. 135. §. (7) bekezdés alapján mivel a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, ezért a Megrendelő biztosítja a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeget. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben a Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg összege a végszámlában kerül beszámításra.

6.6. Vállalkozó legalább a szerződéses összeg erejéig köteles felelősségbiztosítást kötni.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. Felelősségbiztosítás címe 26. §-a alapján a Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmi felelősségbiztosításra. A megkívánt felelősségbiztosítás mértéke legalább a szerződés szerint ellenszolgáltatás nettó mértéke.

6.7. A Vállalkozó és a közbeszerzés tárgya szerinti munkálatok megvalósításába bevont alvállalkozó a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezik a jelen szerződéskötés időpontjában érvényes, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartással. Az erről szóló igazolás a szerződés 3. számú mellékletét képezi.

6.8. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.

6.9. A Kbt. 136. §. (1) bekezdése alapján a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

7. Szerződés módosítása, a vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, a szerződés megszűnése

7.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény figyelembe vételével, különösen a Kbt. 141. §-ában foglaltakra történhet.

7.2. A Vállalkozó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- késedelmi kötbérigény érvényesítése,

- kártérítés érvényesítése,

- a szerződésnek a Vállalkozó mulasztása miatti azonnali hatályú (rendkívüli) felmondása.

Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

7.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan
körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a
Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

7.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel. Az azonnali hatályú felmondás feltétele, hogy a felmondást közlő fél előzőleg legalább 2 alkalommal írásban eredménytelenül szólította fel a szerződésszegő felet szerződésszegő magatartásának megszüntetésére.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegése különösen:

- amennyiben közterület igénybevétele előtt az engedélyt nem szerzi be.

A Megrendelő súlyos szerződésszegése különösen:

- 	amennyiben a vállalkozási díj határidőre történő megfizetésével 30 napon túli fizetési késedelembe esik.

- 	amennyiben Megrendelő nem tesz eleget a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt kötelezettségének.

7.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről, nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről amelyek őt a szerződésszegés következményeként megilletik.

8. Az  épített munkák átadás-átvétele

8.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt– legalább hét munkanappal korában a tervezett műszaki átadás-átvételi eljárás előtt. A megrendelő kitűzi az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját az érintettek egyidejű értesítésével.

A Megrendelő ezt akkor is köteles elfogadni és átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be.

Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy

– az épített munkát átveszi-e, továbbá

– ha az épített munkát átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák kijavítását követeli,

– az épített munkát átvételét megtagadja-e, továbbá,

– ha az épített munkát átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától és milyen hibák kijavításától teszi függővé.

A kivitelező 2 pld-ban papír alapon és 1 pld-ban CD átadja a Műszaki átadási dokumentációt a Megrendelő részére.

8.2. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely az épület rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Nem tekinthető hibának, ha a Vállalkozó a tervben és a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel azért, mert a tervezett anyagot kellő időben beszerezni nem lehetett, feltéve hogy erről a Megrendelőt értesítette és az anyag helyettesítése nem idézi elő sem az érték, sem a használhatóság lényeges csökkenését. Vállalkozónak az egyenértékűséget igazolnia, és a Megrendelővel elfogadtatnia kell.

8.3. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására.

8.4. A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapon belül utó-felülvizsgálatra határidőt tűz ki.

Olyan hiba kijavítását, amely az átadás-átvételi jegyzőkönyvben nincs felvéve, az utó-felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza az építmény rendeltetésszerű használatát, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna.

Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett valamennyi hiány és hiba pótlására, illetve kijavítására a Vállalkozó 15 napon belül köteles.

Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiány pótlása többé nem követelhető.

Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót jogszabály alapján terhelő jótállás körében, a jótállási időn belül követelheti. A jótállás körén kívül eső szavatossági igényt a Megrendelő csak akkor érvényesíthet, ha a hibát vagy annak okát legkésőbb az utó-felülvizsgálatkor nem lehetett észlelni.

9. Késedelmi kamat

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozónak jogában áll az új Ptk. 6:48. szerinti késedelmi kamatot felszámítani, abban az esetben, ha a késedelmes fizetés nem az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §. (1) bekezdés c) és az f) pontjai szerinti igazolások nem határidőben benyújtott teljesítése miatt keletkeztek.

10. A szerződésszegés egyéb következményei

10.1. Ha a Vállalkozó a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha

– a kijavítást a hiba megállapítását követő három munkanapon belül nem kezdi el,

– a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja,

– a kijavítást a 8.3. és 8.5. pont szerint megállapított határidőn belül – felróható okból – nem fejezi be.

10.2. A kárveszély viselése az átadás-átvétel befejezésének időpontjában akkor is átszáll a Megrendelőre, ha az átvételt jogos ok nélkül megtagadta.

10.3. A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést – rendeltetésszerű használatra alkalmas módon – jelen szerződés 2.5. pontjában meghatározott határidőn belül befejezni, illetve ezt a Kbt. hatályos paragrafusai engedélyezik.

11. Vis maior

11.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

11.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, extrém időjárási körülmények, stb.

11.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.

11.4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

11.5  A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.

12. Vitás kérdések rendezése, értesítések:

12.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

12.2. Ha a szerződő felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

12.3. Értesítések:

A szerződő felek egymás közti értesítéseit írásban kell megküldeni és írásban vissza kell igazolni.

- Megrendelő: Kerepes Város Önkormányzata (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.)

- Vállalkozó: ……………………….. (kitöltendő!) (székhelye: ………………………… - Kitöltendő!)

Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették

13.   Az információk felhasználása

13.1. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.2. A Vállalkozó alkalmazottai és Megbízottai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

13.3. Felek tudomásul veszik, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

14. Záró rendelkezések

14.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályban.

14.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció, a nyertes Vállalkozó „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata.

14.3. A jelen szerződés értelmezésére és a jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

14.4. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

14.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

14.6. Jelen szerződés 10 db számozott oldalból és 3 mellékletből áll.

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Kerepes, 2017. év ………………. hó ……… napján.

……………………………………		……………………………………

Megrendelő			       Vállalkozó

- számú melléklet – Felelősségbiztosítás

- számú melléklet – Teljesítési biztosíték

- számú melléklet – Igazolás az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásba vételről

3. KÖTET: FORMANYOMTATVÁNYOK

### Útmutató a formanyomtatványok kitöltéséhez

- Ajánlattevőnek a Formanyomtatványok összes kérdésére válaszolnia kell.

- Szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni.

- Ha egy kérdés nem vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor a válasz “Nem vonatkozik ránk” vagy ezzel egyenértékű legyen, rövid magyarázattal kiegészítve, hogy miért nem vonatkozik rá.

- A mellékelt dokumentumok/nyilatkozatok/igazolások, az eljárás nyelvén készült fordítását is csatolni kell (ha alkalmazandó).

- Önálló Ajánlattevőnek 18. melléklet kivételével be kell nyújtania az összes többi Formanyomtatványt és csatolnia kell a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat, illetőleg az alkalmasságra vonatkozó és egyéb igazolásokat.

- Közös ajánlattétel esetén a Közös Vállalkozások / Konzorciumok minden egyes tagjára vonatkozóan be kell nyújtania az összes Formanyomtatványt, és csatolnia kell a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat, illetőleg az alkalmasságra vonatkozó és egyéb igazolásokat (ha releváns). Kivétel ez alól 2., 3., 4. és a 18. számú melléklet, amelyeket csak a vezető cégnek kell benyújtania.

- Ellenszolgáltatás nettó összege, felolvasó lap – 2. melléklet

Az Ellenszolgáltatás nettó összegénél feltüntetett tevékenységek kifizetése a 4. mellékletben (8. és 9. pont) meghatározott bontásban kerül sor.

Az Ellenszolgáltatás nettó összegénél feltüntetett tevékenységek megnevezései semmilyen módon nem korlátozzák a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét, hogy elvégezze az Ajánlati dokumentációban ismertetett munkákat teljes körűen, melyet az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismer. Az Ajánlattevő elfogadja, hogy a megadott összegek minden tekintetben a teljesítésre vonatkoznak.

A tevékenységek HUF-ban árazandóak be.

- A formanyomtatványok aláírója büntetőjogi felelősségével garantálja, hogy az összes állítás igaz és pontos.

1. MELLÉKLET: CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálataiSzabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ………………………………….., mint a ………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja az árajánlathoz az alábbi dokumentumokat csatolom.

| Dokumentum sorszáma | Dokumentum megnevezése | Csatolva* |
| --- | --- | --- |
|  | Kísérő levél |  |
|  | Tartalomjegyzék |  |
| 1. melléklet | Csatolandó dokumentumok - (jelen dokumentum) |  |
| 2. melléklet | Ajánlati összesítő – felolvasó lap |  |
| 3. melléklet | Részletes ajánlat |  |
| 4. melléklet | Ajánlati nyilatkozat |  |
| 5. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés a-q pontjaira |  |
| 6. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (1) bekezdés kb pontjára, a Kbt. 67. §. (1) bekezdésére |  |
| 7. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 62. §. (2) bekezdésére |  |
| 8. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 63. §. (1) bekezdés a-d pontjaira |  |
| 9. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (2) és (4) bekezdésre, valamint általános nyilatkozatok |  |
| 10. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (6) bekezdésére |  |
| 11. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (7) bekezdésére |  |
| 12. melléklet | Beszámoló – mérleg és eredmény kimutatás |  |
| 13. melléklet | Előző 5 év legjelentősebb közbeszerzési munkái |  |
| 14. melléklet | Nyilatkozat a Kbt. 65. §. (1) bekezdés c) pontjára |  |
| 15. melléklet | Biztosítékok |  |
| 16. melléklet | Nyilatkozat felelősségbiztosításról |  |
| 17. melléklet | Üzleti titok |  |
| 18. melléklet | Közös Ajánlattétel - Közös ajánlattevők |  |
| 19. melléklet | Aláírási címpéldány |  |
| 20. melléklet | Nyilatkozat elektronikus adathordozóról |  |
| 21. melléklet | Nyilatkozat Cégbírósági változásbejegyzésről |  |

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

* Ha a dokumentum csatolásra került, úgy „X”-et kell tenni. További mellékletek (pl. termékleírások, stb.) csatolása lehetséges, de nem kötelező.

#### 2. MELLÉKLET: AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ

#### – felolvasó lap –

Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálataiA beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Az ajánlattevő

megnevezése:

székhelye:

levelezési címe:

adószáma:

telefon száma:

fax száma:

e-mail címe:

kapcsolattartó megnevezése:

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL TETT AJÁNLAT:

| Részszempontok | Érték | Mennyiségi egység |
| --- | --- | --- |
| 1. Ellenszolgáltatás nettó összege |  | Ft |
| 2. Jótállás mértéke min. 2 év, max. 5 év |  | Év |

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, amely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

3. MELLÉKLET: RÉSZLETES AJÁNLAT

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be a kiadott költségvetési kiírás, a műszaki dokumentáció, illetve a szükséges munkák beárazásával a költségvetést, a részletes ajánlatát.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

## 4. MELLÉKLET: AJÁNLATI NYILATKOZAT

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Címzett: 	Kerepes Város Önkormányzata

2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

BENYÚJTOTTA

|  | Az Ajánlattevő(k) neve(i), címe |
| --- | --- |
| Önálló Ajánlattevő |  |
| Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe |
| Vezető* |  |
| Tag 1* |  |
| Tag 2* |  |
| Stb.… * |  |

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők partnernek ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál)

| Név |  |
| --- | --- |
| Szervezet |  |
| Cím |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |

(A Közös Ajánlattevők nevében, a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján), kell nyilatkozniuk, és egy Ajánlati Nyilatkozatot kell csatolniuk)

A vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra és Ajánlatkérési dokumentációra válaszul alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy:

1	Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2017. június 14-én megküldött Ajánlattételi Felhívást és az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmát és az Ajánlatkérési dokumentáció szerves részét képező ______________________ számmal (dátummal) ellátott Kiegészítő tájékoztatásokat (kérdés feltevése esetében a válaszokat). Ezennel fenntartások vagy korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és ajánlatunk elfogadása esetén a csatolt szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük.

2 	Nyilatkozzuk továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás munkálatai elvégzésére és teljes körű befejezésére Ajánlati Felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott feltételeknek, műszaki tartalomnak és határidőknek megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül, az alábbi összeg erejéig vállalkozunk.

3 	Ellenszolgáltatás összege

A felolvasólapon lévő táblázatokban Ajánlattevő által megadott áraknál az ÁFA összegét a magyar jogszabályok szerint állapítja meg Ajánlatkérő.

Az ajánlatok bontásakor az ellenszolgáltatás nettó összege kerül kihirdetésre, amely nem tartalmazza az ÁFA értékét. Ajánlatkérő a nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) ellenszolgáltatás összegét fogja elbírálni a többi bírálati szemponttal együtt.

4	Ajánlatunk összeállításakor figyelembe vettük a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

5	A megvalósításnál jelentkező jogviták esetében a Magyar Köztársaság területén érvényben lévő mértékadó jog alkalmazandó

6	A mértékadó nyelv a magyar.

7	A kommunikáció nyelve a magyar.

8	Késedelmi kötbér, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, valamint a jótállás mértéke az értékelési szempontok alapján.

Késedelmi kötbér mértéke napi nettó 100 000 Ft, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka.

Késedelmi kötbér mértéke napi 100 000 Ft. A napi késedelmi kötbérek összegének maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a (a teljes késedelmi kötbér maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A késedelmi kötbér maximált értékének elérése megnyitja Ajánlatkérő jogát a szerződéstől való elállásra, rendkívüli felmondásra.

A teljesítési és a jólteljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is, az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

A biztosíték rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. §. (5) bekezdése szerint a (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.

Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára lehetséges

9    	Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a teljesítéstől számított legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizeti ki Ajánlattevőt. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. §. (3) bekezdése alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. Az ajánlattevő legfeljebb 1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 %-nak elvégzése esetében.

A szerződéses összeg a „Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai” tárgyú, BMÖGF/94-57/2016. iktatószmú Helyi önkormányzatok felhalmosái célú költségvetési támogatásai támogató okiratú pályázat keretében kerül elszámolásra, amely költségből 95 %-ban támogatás, 5 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

10	A kifizetés pénzneme: HUF.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

5. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 62. §. (1) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. a)-p) pontjaiban felsorolt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt nem áll a fent megnevezett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vesz részt alkalmasság igazolásában gazdasági szereplő.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. §. (1) bekezdése szerint:

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

6. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 62. §. (1) BEKEZDÉS KB) PONTJÁRA, A KBT. 67. §. (1) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom a Kbt. 62. §. (1) bekezdés kb) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. I) pont ib) alpontja szerint, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet:

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

szabályozott tőzsdén jegyeznek

Az alábbi nyilatkozatrészt csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén!

Továbbá nyilatkozatom, hogy mivel társaságomat nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:

1. tulajdonos

| Tulajdonos neve: |  |
| --- | --- |
| Tulajdonos lakcíme: |  |
| Tulajdoni hányada: |  |

Kérjük, hogy az ajánlattevő valamennyi tényleges tulajdonosát sorolja fel!

A fenti kis táblázat sokszorosítható!

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

7. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 62. §. (2) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy az alább felsorolt kizáró ok bármelyikének hatálya alatt a fent megnevezett ajánlattevő és alvállalkozó nem áll, illetve nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. §. (2) bekezdése szerint:

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

8. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 63. §. (1) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a Kbt. 63. §. (1) bek. a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem áll a fent megnevezett ajánlattevő és a munka elvégzésére az alvállalkozók, illetve nem vesz részt alkalmasság igazolásában gazdasági szereplő.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 63. §. (1) bekezdése szerint:

a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket súlyosan megszegte, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;

b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségét - a c) pontban meghatározott eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta;

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

9. MELLÉKLET: Nyilatkozat A KBT. 66. §. (2) és (4) bekezdésére, általános nyilatkozatok

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerint kifejezett nyilatkozatot teszek, hogy az általam képviselt cég

- a jelen ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció feltételeit elfogadom,

- az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződésben foglalt feltételeket elfogadom, és nyertességem esetében a szerződést megkötöm, a teljesítést az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint, az ott előírt módon és minőségben, az ajánlatomban vállalt feltételekkel, az ajánlati részszempontok alapján teljesítem,

- az általam kért ellenszolgáltatást fenntartom.

  - az ajánlatot az Ajánlatkérő által közzétett "Ajánlattételi felhívásban" megjelölt tárgyra adom be,

  - az "Ajánlattételi felhívásban" és a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltakat elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el,

  - az ajánlatot az "Ajánlattételi felhívásban" és a Közbeszerzési Dokumentációban előírt feltételeknek megfelelően készítettem el,

  - kész és képes vagyok a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt létesíteni és a Szerződést teljesíteni,

  - részéről a közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására …………………………….  jogosult (kitöltendő!);

Továbbá a Kbt. 66. §. (4) bekezdése szerint nyilatkozatot teszek, hogy szervezetem a 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül (értelemszerűen töltendő ki, illetve törlendő a nem kívánt rész!);

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

10. MELLÉKLET: Nyilatkozat az alvállalkozókról

nyilatkozat a kbt. 66. §. (6) bekezdésére

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a Kbt. 66. §. (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a jelen közbeszerzési eljárás teljesítésében igénybe kíván venni az alvállalkozót (kérjük, hogy a megfelelő négyzetbe tegyen „X”-et):

Nem

Igen

Igen válasz esetén az alvállalkozó az alábbi tevékenységeket végzi:

………………………………………………………………………………………………

Továbbá nyilatkozom a Kbt. 66. §. (6) bekezdésének b) pontja szerint az általam képviselt szervezet a jelen közbeszerzési eljárás teljesítésében igénybe kíván venni alvállalkozó(k) adatai az alábbiak (ha több alvállalkozó lenne, akkor a lenti táblázat igény szerint sokszorosítható):

megnevezése:

székhelye:

levelezési címe:

telefon és fax száma:

e-mail címe:

adószáma:

kapcsolattartó megnevezése:

Továbbá nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az ajánlattevő a Kbt. 62. §. (1) bekezdése, a 62. §. (2) bekezdése és a 63. §. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a fent említett kizáró okok hatálya alá.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

11. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 65. §. (7) BEKEZDÉSÉRE

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a nyilatkozatot teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához az alábbi szervezete(ke)t kívánja igénybe venni (megjelölve az alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására támaszkodik):

| Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet (neve, székhelye) | Alkalmassági követelmény ajánlati felhívás szerinti megjelölése |
| --- | --- |

Abban az esetben, ha más szervezet erőforrásaira is támaszkodik az alkalmassági követelményeinek teljesítése érdekében, úgy kérjük, csatolja az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 67. §. (3) bekezdése alapján ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ha más szervezet kapacitására támaszkodik Ajánlattevő, akkor a fenti bekezdésben idézett Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerint csatolja a kapacitást nyújtó szervezet kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatait, azaz a Kbt. 62. §. (1) bekezdésére, a Kbt. 62. §. (2) bekezdésére és a Kbt. 63. §. (1) bekezdésére vonatkozóan, illetve a Kbt. 62. §. (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatát. Ezek jelen formanyomtatványok között az 5., 6., 7. és 8. számú nyilatkozatok.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

12. MELLÉKLET: BESZÁMOLÓ – MÉRLEG ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Kérjük, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (1) bek. b) pontja alapján az Ajánlattevőnek a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül) egyszerű másolatát csatolja be ajánlatába (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges az ajánlatban.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (2) bekezdése szerint a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 15 millió Ft-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §. (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fent előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolás mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

13. MELLÉKLET: ELŐZŐ 5 ÉV LEGJELENTŐSEBB KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI MUNKÁI

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Kérjük, csatolja be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §. (2) bek. a) pontja alapján az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési (épület építése, felújítása) beruházásainak ismertetését; az ajánlatkérő köteles az öt év teljesítését figyelembe venni.

Abban az esetben, ha egy szervezet referenciáként olyan korábbi tevékenységeket kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben be kell mutatni csak az Ajánlattevőre vonatkozó, a teljes teljesítésből az adott szervezetre jutó teljesített munkákat, és ezzel lehetséges az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása – konzorciumi, vagy projekttársasági korábban teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata).

Igazolási mód: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát vagy mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §. szerint a 22. §. (3) bekezdése szerint.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

14. MELLÉKLET: NYILATKOZAT A KBT. 65. §. (1) BEKEZDÉS C) PONTJÁRA VONATKOZÓAN

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a nyilatkozatot teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő és a közbeszerzés tárgya szerinti munkálatok megvalósításába bevont alvállalkozó a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezni fog a szerződéskötés időpontjában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartással.

Egyben tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő csak olyan Ajánlattevővel köti meg az építési szerződést, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott Építőipari Kivitelezői Nyilvántartással rendelkezik. Ez a munkálatok megvalósítására igénybe vett alvállalkozókra is vonatkozik.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

15. MELLÉKLET: BIZTOSÍTÉKOK

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

15.1. Az Ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell megajánlania, amely a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka.
A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is meghatározott formájában. Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára lehetséges.

Alulírott ……………………………………………………………………, mint az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződéskötésig a felkínált lehetőségek közül az alábbi formában fogom Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani: …………………………………………………

15.2. Az Ajánlattevőnek jólteljesítési biztosítékot kell megajánlania, amely a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka.
A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, továbbá a b) pontja szerint az Ajánlatkérő lehetővé teszi a zálogjoggal, ügyvédi-közjegyzői letéttel vagy óvadék nyújtásával történő szolgáltatását is meghatározott formájában. Befizetés vagy átutalás az 10402142-49545248-56551007 számú bankszámlára lehetséges.

Alulírott ……………………………………………………………………, mint az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetéig, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a felkínált lehetőségek közül az alábbi formában fogom Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani: ………………………………………………………………………

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

* a releváns részt szükséges aláhúzni vagy a nem kívánt részt törölni szükséges

16. MELLÉKLET: NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozatot teszek, hogy az általam képviselt ajánlattevő rendelkezni fog az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. Felelősségbiztosítás címe 26. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítással vagy a meglévő felelősségbiztosítást kiterjesztem az előírt mértékű és terjedelmi felelősségbiztosításra. A megkívánt felelősségbiztosítás mértéke legalább a szerződés szerint ellenszolgáltatás nettó mértéke.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

17. MELLÉKLET: ÜZLETI TITOK

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja a Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint az ajánlatomban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy nem teszem az ajánlatomban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratot.

(a fenti két nyilatkozat közül a relevánsat szükséges kitölteni, a másik nyilatkozat törlendő vagy nem kitöltendő!)

Kérem, jelen melléklet mögé csatolja be azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát megtiltja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kbt. 44. §. (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

#### 18. MELLÉKLET: Közös Ajánlattétel

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, kérjük, adja meg az alábbi adatokat. A mellékletet csak és kizárólag akkor kell csatolni, ha az Ajánlattevő más szervezetekkel közös ajánlatot nyújt be, egyéb esetben nem szükséges becsatolni.

{4.5.5.118.1 A Vezető Cég neve: ..................................................................

15.5.2 18.2 A Vezető Cég címe: ................................................…………. Telefon: ............ Telefax: E-mail:

4.7.7.4 18.3 A tagok neve, címe, telefon, fax: i) .............................................................................................. ii) .............................................................................................. iii) .............................................................................................. stb. .....................................................................…......................

4.7.7.6 18.4 A Közös Vállalat alapítását szabályzó megállapodás i) Az aláírás dátuma: ................................................................ ii) Helye: ................................................................................... iii) Melléklet - Közös Vállalat előzetes megállapodás

4.7.7.7 18.5 A tagok közötti munka-megosztás ajánlott aránya (%-ban) az egyes vállalatok által elvégzendő munkák megjelölésével. .................................................................................................. ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

18.6 	A közös ajánlattételi esetén csatolni kell az előzetes közös ajánlattevői megállapodás, mely tartalmazza a közös fellépésük formájának, ajánlat aláírás módjának ismertetését, a részesedés mértékének feltüntetését, a vezető (képviselő) cég megjelölését, a feladatok megosztásának ismertetését, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a munkák megvalósításáért, valamint, hogy a közös vállalkozás/ közös ajánlattevői vezetője fel van hatalmazva arra, hogy teljes jogkörrel eljárjon minden tag nevében, valamint kapcsolatot tartson az Ajánlatkérővel és felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. Amennyiben a megállapodás nem tartalmaz nyilatkozatot az egyetemleges felelősségre vonatkozóan, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

19. MELLÉKLET: ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Kérjük, hogy az Ajánlattevő csatolja be az Ajánlattevő az ajánlatot aláíró, illetőleg a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében a kapacitást nyújtó szerezet cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.

Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza és két tanúval is el van látva. A meghatalmazásban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazó mire hatalmazza meg meghatalmazottat, illetve a meghatalmazott meghatalmazás elfogadása is szerepelnie kell. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

20. MELLÉKLET: NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ADATHORDZÓRÓL

A beszerzés tárgya: Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

Kérjük, csatolja be ajánlatába az elektronikus adathordozóról szóló nyilatkozatát.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben a nyomtatott formátumú eredeti és az elektronikus másolati példány között eltérés van, Ajánlatkérő a nyomtatott eredeti példányokat értékeli, azt tekinti irányadónak.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

21. MELLÉKLET: NYILATKOZAT CÉGBÍRÓSÁGI VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

A beszerzés tárgya: Sárisáp község 10 db belterületi utjainak, terének felújítása

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírásra jogosult képviselője vagy meghatalmazottja nyilatkozom, hogy

folyamatban van

nincs folyamatban

az illetékes Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem szervezetem részéről.

Ha folyamatban van, akkor a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 13. §-a szerint csatolom az ajánlatomhoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Dátum		………………….

Aláírás		..............................

(cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által)

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

TARTALOMJEGYZÉK

- Alapadatok, okiratok

  - Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai

    - Az építmény, építési munka megnevezése

    - Az építmény, az építési munka helye

    - Az építmény, az építési munka meghatározó paraméterei

    - Az építési munka jellege

    - Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja

  - Előzmény okiratok

    - Jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedélyek

    - Felmentések, valamint eltérési engedélyek jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól

    - Egyéb engedélyek, állásfoglalások

  - Az Megrendelő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások

    - Forgalom folyamatos fenntartása

    - Környezet- és természetvédelmi követelmények

    - Kulturális örökségvédelmi követelmények

    - Munkavégzési időszak korlátozása

    - Régészeti munkálatok

    - Építési terület fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítése

    - A Megrendelő által nyújtott szolgáltatások

    - Egyéb, a munkavégzés szempontjából az Megrendelő által lényegesnek ítélt követelmény, körülmény

- Közbeszerzési műszaki leírás

  - Az építmény, az építési munka általános leírása

    - Általános tevékenységek

    - Telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb.,

  - A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) leírása

    - Általános műszaki követelmények

  - Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények

    - Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje

    - Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok

    - Forgalombiztonsági feladatok az építés során

- Műszaki tervek, engedélyek

- Költségvetési kiírás, mennyiségi kimutatás

1. Alapadatok, okiratok

  - Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai

    - Az építmény, építési munka megnevezése

Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai

    - Az építmény, az építési munka helye

2144 Kerepes, Szabadság utca 260., hrsz.: 88

    - Az épület, az építési munka meghatározó paraméterei:

Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai.

A meglévő óvoda épület három épületrészből áll: egy eredeti századfordulós kúria épületből, egy az 60-70-es években hozzáépített bővítményből és egy 2000 körüli toldalékból. Többszöri rész-leges felújítás, igen különböző állapotú épületrészeket eredményezett, a jelenlegi részleges felújítás ezen különbségek kiegyenlítésére törekszik, valamint az egész épület energetikai állapotát kívánja javítani.

Megvalósítanánk az akadálymentesítés legfontosabb elemeit. Az épület bejáratához kétkaros akadálymentes rámpát készítünk rozsdamentes acélkorláttal.

Épületen belül az egyik öltöző előterét megszüntetve akadálymentes WC-t alakítunk ki, melynek kialakításához meglévő vizesblokkot is át kell alakítani. Az épület általános falfestésénél, folyosói padlóburkolatok szín kiválasztásánál is érvényesítjük az akadálymentes kívánalmakat.

A három épületrész közül a legrégebbi rész tetőszerkezete, de elsősorban a tetőhéjazata van a legrosszabb állapotban, ennek részleges felújítását készítjük el. A hagyományos kétdúcos, derék-szelemenes tetőszerkezet viszonylag jó, és könnyen javítható állapotban van. A héjazat bontása után láthatók a megerősítésre szoruló szerkezeti elemek. A megerősítés általában a tetőszerkezet megbontása nélkül elvégezhető. A meglévő, használaton kívüli kéményeket a tetősík aljáig visszabontjuk, az új kémény megközelítéséhez tetőkibúvókat és kéményseprő járdát irányoztunk elő. Az eresz és homlokdeszkázást az egész épületen cseréljük jó minőségű lazúros felületkezeléssel.

A vápa bádogozások, ereszcsatornák jó állapotban vannak, csak az ereszszegély bádogozást kell elvégezni. Az új lécezésre hornyolt kerámia cserépfedés kerül, alatta ellenlécezéssel.

Az épületben jelenleg minden meleg vízvételi helyhez külön gázbojler üzemel, amely igen gazdaságtalan megoldás. A rendszert oly módon korszerűsítenénk, hogy a nemrég felszerelt Baxi gázkazánra központi meleg vízellátást alakítunk ki, napkollektoros rendszerrel kombinálva, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket.

Az épület elektromos rendszerének korszerűsítése, a legszükségesebb felújítások elvégzése előtt alapos, helyenként bontással járó feltárás és felmérés szükséges. Jelen költségvetésben a felújítás egy tételben került kiírásra, melynek részletezése a kivitelező feladata.

Fóliaterítés 350 m2, tetőszerkezet faanyagának gomba és rovarkártevő elleni védelme 180 m2, tetőszerkezetben faanyag cseréje 2 fam3, cserépfedés készítése 270 m2, falburkolat készítése 168,72 m2, padlóburkolat készítése 168,722, lábazati burkolat készítése 100,6 fm, akadálymentes rámpa készítése, burkolása 34 m2, belső nyílászáró beépítése ill. áthelyezése 3 db, belső falfestés 725 m2, homlokzati festés 125 m2, födém hőszigetelése 150 mm ásványgyapot hőszigetelő lemezzel 465 m2, elektromos hálózat felújítása, napkollektoros rendszer kiépítése 6 m2 felületen 300 literes puffer tartállyal víz vagy száraz hűtővel.

    - Az építési munka jellege

Magasépítés: épület felújítása

    - Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja

Kezdés:		2017. július

Befejezési határidő: 	 2017. november

  - Előzmény okiratok

    - Jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedélyek

Az építési munka jellege miatt nem építési engedély köteles tevékenység, ezért nem szükséges építési engedély megkérése.

    - Felmentések, valamint eltérési engedélyek jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól

Nem volt szükség felmentések, valamint jogszabályoktól, műszaki és egyéb hatósági előírásoktól való eltérési engedélyekre.

    - Egyéb engedélyek, állásfoglalások

Jelen projektre vonatkozóan Vállalkozó feladata minden egyéb engedélyek beszerzése, illetve tervdokumentáció elkészítése, amely az adott tevékenység használatbavételéhez szükséges. Ezen belül különösen:

Az Állami Közútkezelő Kft-től a forgalomelterelés és irányítás tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése.

  - A Megrendelő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások

    - Forgalom folyamatos fenntartása

Az építési munkák ideje alatt az építkezés környékén található területek zavartalan bejárását, illetve megközelíthetőségét biztosítani kell. Az építési munkálatokat a műszaki tervdokumentációban közöltek alapján szükséges végezni, attól eltérni nem lehetséges. Az útsáv lezárását a Közútkezelő Nonprofit Kft-nek és egyéb szervezeteknek a jogszabályok szerinti határidőben be kell jelenteni és a Műszaki ellenőrt értesíteni kell a lezárás időpontjáról.

A munkavégzés teljes időtartama alatt szükséges KRESZ táblák kihelyezése (abban az esetben, ha szükséges), amely a veszélyhelyzetre felhívja a közlekedők figyelmét. Szükséges egyes esetekben jelzőőrökkel történő forgalomirányítás. A fenti munkáltatok költsége a Vállalkozót terheli.

A munkálatoknál figyelembe kell venni, hogy a munkálatok ideje alatt lehetőség szerint a közúti forgalmat  csak a szükséges legkisebb mértékben zavarják. Az itt élők és a közúti forgalomban részt vevők érdekében fokozottan köteles gondoskodni a Vállalkozó az építés teljes időtartamára a munkavédelem és személyvédelem területén.

    - Környezet- és természetvédelmi követelmények

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény előírásait betartva az Vállalkozónek a munkálatokat úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja, és az alkalmazott gépek, berendezések és technológiák környezetkímélőek legyenek.

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.

A Vállalkozónak hatásos módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- és iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. Vállalkozónek saját költségére azonnal (minden nap) és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban [8/2002. (III. 22.) KöM.-EüM. rend.] előírt határértékeket nem haladhatja meg.

Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni.

A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba kell vezetni, ahonnan az elszállítandó, vagy a meglévő csatornákba (zárt rendszerű, illetve árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján.

Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag az Vállalkozót terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (bontás, vibrálás, szállítás stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését Vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

    - Kulturális örökségvédelmi követelmények

Az építési munka során be kell tartani a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait.

    - Munkavégzési időszak korlátozása

A közterületeken a kiviteli munkákat Vállalkozó által készített, a Műszaki ellenőr által előzetesen jóváhagyott ütemterv szerint kell elvégezni. Munkálatokat csak munkanaponként reggel 7.00 – és 20.00 óra között lehet végezni, szombatok, vasárnapok és ünnepnapok kivételével minden nap. Ettől eltérni a Műszaki ellenőr előzetes engedélyével lehet egy héttel a tervezett munkavégzést megelőzendően. Az írásban beérkező kérelmet a Műszaki ellenőr két napon belül megválaszolja.

A munkálatokat úgy szükséges megoldani, hogy a közúti forgalmat a beruházás teljes ideje alatt akadályozni nem lehet. Mivel a beruházási helyszínek egyben Kerepes város belterületét jelenti, és mint ilyen a lakosság családi házai találhatóak, ezért a családi házak szükséges megközelíthetőségét – akár szakaszosan is, de minimum gyalogosan – biztosítani szükséges. A fentiek alapján a vállalási határidőbe ezen építési nehézségeket bele kell kalkuláni.

Az építkezés helyszíne óvodaként funkcionál, és mint ilyen intézmény zavartalan működését biztosítani szükséges. Kerepes Város Önkormányzata tudja biztosítani az óvodások és óvodapedagógusok más intézménybe való költözését ideiglenesen, ezért a közbeszerzés tárgya szerint építési munálatok elvégzésére 2017. július és november hónapok között van lehetőség úgy, hogy az épületet teljes mértékben a Kivitelező rendelkezésre bocsátjuk. A munkaterület átadásáig mindennemű, a munkaterületet zavaró akadályt elhárítjuk az épületben.

A be nem kalkulált csúszás a Vállalkozó felelőssége és semmilyen okból nem tekinthető vis major esetnek, és a határidő nem hosszabbítható meg.

    - Régészeti munkálatok

Az előzetes egyezteteések alapján nem valószínűsíthető régészeti lelet, illetve feltárás előfordulása. Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható, illetve nem várt régészeti feltárás válik szükségessé, és az a Vállalkozó munkáját oly mértékben zavarná, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a Műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával járhat. Az előre nem látható régészeti feltárás költségei Vállalkozót nem terhelik. Megrendelő a kivitelezési munkák által érintett területen nem ismer a régészeti munkálatokkal esetlegesen érintett területeket.

    - Építési terület fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítése

Rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn fém és lőszer szennyeződés az építési munkával érintett területen. A munkák során a megszokott eljárást kell követni.

Amennyiben a megvalósítási munka során előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés válik szükségessé és az a Vállalkozó munkáját oly mértékben zavarná, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidő nem tartható, akkor az eredeti organizációs elképzeléseket a Műszaki ellenőr előzetes hozzájárulásával Vállalkozó átütemezheti, ami a vállalt szerződési határidő módosításával járhat. Az előre nem látható fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítés költségei a Vállalkozót nem terhelik.

    - A Megrendelő által nyújtott szolgáltatások

A Megrendelő felvonulási és anyagraktározási területet biztosít 2144 Kerepes, Szabadság utca 260., hrsz.: 88 szám alatti építkezési területen. A Megrendelő a villamos energia, víz és szennyvíz csatlakozási lehetőséget díjmentesen biztosítja az építkezési területen.

    - Egyéb, - a munkavégzés szempontjából az Megrendelő által lényegesnek ítélt követelmény, körülmény

A munkálatokat úgy szükséges megoldani, hogy az egyéb közúti forgalmat a beruházás teljes ideje alatt akadályozni nem lehet.

Az építési területeken Megbízó megbízásából nem tevékenykedik a tervezett építés ideje alatt más Vállalkozó.

- Közbeszerzési műszaki leírás

  - Az építmény, az építési munka általános leírása

    - Általános tevékenységek

A jelen fejezetben felsorolt tevékenységekkel, munkafolyamatokkal és berendezésekkel kapcsolatosan felmerülő költségeket, díjakat az Ellenszolgáltatás összegének részeként kell tekinteni.

Geodéziai munkák

Megrendelő nem ismer a munkák elvégzésekor jelentkező geodéziai feladatokat.

Tervezési feladatok, a tervek tartalma, Vállalkozó felelőssége a Tervekkel kapcsolatosan

A közbeszerzési dokumentáció jelenti a Megrendelő által szolgáltatott mindazon dokumentumokat, amelyek jelen kötethez csatolva ajánlatadás céljából lettek kibocsátva.

A Vállalkozó által elkészítendő tervek:

A Vállalkozó által saját érdekkörében elkészíthető bármely terv, ami elősegíti a kiviteli feladatok eredményes és határidőre történő elvégzését. A tervkészítés nem akadályozhatja a munkafolyamatok folytonosságát.

A Vállalkozónak el kell készítenie az alábbi terveket (illetve az alább fel nem sorolt terveket, abban az esetben, ha jogszabály kötelezően írja elő annak meglétét), amelyeket a Megrendelő részére bocsát:

Megvalósulási tervek

A Vállalkozó a fenti terveken felül további terveket is elkészíthet, pl.:

Építési tervek

Ütemterv

Felvonulási és organizációs terv

A kivitelezéshez szükséges technológiai tervek, segédszerkezetek tervei

Forgalomtechnikai terv

(a fentiek közül amennyiben Vállalkozó számára szükséges valamelyik elkészíthető, de nem követelmény)

A Vállalkozó által elkészítendő tervek készítése során Vállalkozónak figyelembe kell venni az 1999. évi LXXVI. Szerzői jogról szóló törvény előírásait, valamint a 2.2. pont előírásait.

A tervezés során a Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőrrel folyamatos konzultációt tartani. Konzultációra lehet szükség a leendő üzemeltetőkkel, közművállalatokkal is, de a Vállalkozó számára utasítást csak a Műszaki ellenőr ad.

A műszaki ellenőr a terveket áttekinti, véleményezését is elvégezze, a jóváhagyása után kezdhető meg a kivitelezés. A műszaki ellenőr az átadott tervekre 10 munkanapon belül kiadja a jóváhagyást, illetve a szükséges javítások listáját az átadást követő 5 munkanapon belül.

A terveket csak megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező(k) készítheti(k) el.

Ideiglenes forgalomterelés

Építés alatti forgalmi rend kialakítása:

Az építési időszak alatti Vállalkozónak biztosítani kell az építési területen kívüli folyamatos és zavartalan személy és gépjárműforgalmat. A felelős műszaki vezetőnek irányítása a munkálatoknál feltétlenül szükséges. Mivel a beruházási helyszínek egyben Krepes város belterületét jelenti, és mint ilyen a lakosság családi házai találhatóak, ezért a családi házak szükséges megközelíthetőségét – akár szakaszosan is, de minimum gyalogosan – biztosítani szükséges.

Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése

Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. Vállalkozó feladata az érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesítmények, munkahelyi laboratórium(ok), raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése.

A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmények és környezetének ideiglenes biztosítása, beleértve: esetlegesen minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védelme, létesítmény védelme a vizektől) a meglévő berendezésen felül és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és költség viselését.

Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása

A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás is.

    - Az építményrészek, rendeltetési egységek, stb. kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, stb. részletes meghatározása

Vállalkozó a műszaki leírásban megjelölt feladatokra egészére ad ajánlatot, illetve – ha külön megjelöljük – plusz feladatok elvégzése is belefoglaltatik az ajánlati árba.

A beruházás áll:

Szabadság úti Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai.

A meglévő óvoda épület három épületrészből áll: egy eredeti századfordulós kúria épületből, egy az 60-70-es években hozzáépített bővítményből és egy 2000 körüli toldalékból. Többszöri rész-leges felújítás, igen különböző állapotú épületrészeket eredményezett, a jelenlegi részleges felújítás ezen különbségek kiegyenlítésére törekszik, valamint az egész épület energetikai állapotát kívánja javítani.

Megvalósítanánk az akadálymentesítés legfontosabb elemeit. Az épület bejáratához kétkaros akadálymentes rámpát készítünk rozsdamentes acélkorláttal.

Épületen belül az egyik öltöző előterét megszüntetve akadálymentes WC-t alakítunk ki, melynek kialakításához meglévő vizesblokkot is át kell alakítani. Az épület általános falfestésénél, folyosói padlóburkolatok szín kiválasztásánál is érvényesítjük az akadálymentes kívánalmakat.

A három épületrész közül a legrégebbi rész tetőszerkezete, de elsősorban a tetőhéjazata van a legrosszabb állapotban, ennek részleges felújítását készítjük el. A hagyományos kétdúcos, derék-szelemenes tetőszerkezet viszonylag jó, és könnyen javítható állapotban van. A héjazat bontása után láthatók a megerősítésre szoruló szerkezeti elemek. A megerősítés általában a tetőszerkezet megbontása nélkül elvégezhető. A meglévő, használaton kívüli kéményeket a tetősík aljáig visszabontjuk, az új kémény megközelítéséhez tetőkibúvókat és kéményseprő járdát irányoztunk elő. Az eresz és homlokdeszkázást az egész épületen cseréljük jó minőségű lazúros felületkezeléssel.

A vápa bádogozások, ereszcsatornák jó állapotban vannak, csak az ereszszegély bádogozást kell elvégezni. Az új lécezésre hornyolt kerámia cserépfedés kerül, alatta ellenlécezéssel.

Az épületben jelenleg minden meleg vízvételi helyhez külön gázbojler üzemel, amely igen gazdaságtalan megoldás. A rendszert oly módon korszerűsítenénk, hogy a nemrég felszerelt Baxi gázkazánra központi meleg vízellátást alakítunk ki, napkollektoros rendszerrel kombinálva, jelentősen csökkentve az üzemeltetési költségeket.

Az épület elektromos rendszerének korszerűsítése, a legszükségesebb felújítások elvégzése előtt alapos, helyenként bontással járó feltárás és felmérés szükséges. Jelen költségvetésben a felújítás egy tételben került kiírásra, melynek részletezése a kivitelező feladata.

Fóliaterítés 350 m2, tetőszerkezet faanyagának gomba és rovarkártevő elleni védelme 180 m2, tetőszerkezetben faanyag cseréje 2 fam3, cserépfedés készítése 270 m2, falburkolat készítése 168,72 m2, padlóburkolat készítése 168,722, lábazati burkolat készítése 100,6 fm, akadálymentes rámpa készítése, burkolása 34 m2, belső nyílászáró beépítése ill. áthelyezése 3 db, belső falfestés 725 m2, homlokzati festés 125 m2, födém hőszigetelése 150 mm ásványgyapot hőszigetelő lemezzel 465 m2, elektromos hálózat felújítása, napkollektoros rendszer kiépítése 6 m2 felületen 300 literes puffer tartállyal víz vagy száraz hűtővel.

  - A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) leírása

    - Általános műszaki követelmények

Általános útmutató

A csatolt műszaki dokumentációban (Ajánlattételi tervdokumentáció) található gyártmány, típus megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében történtek, minden esetben azzal egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a Vállalkozó feladata, és azt a kivitelezéskor a Műszaki ellenőr tudomására kell hozni, és azt el kell fogadtatni.

Geotechnikai és burkolati adatok felhasználása

A feltételezett és tényleges épületszerkezetek jellemzői nem mentesítik a Vállalkozót a műszaki dokumentációban előírt mennyiségi és minőségi kötelezettségei alól, amelyek a felhasznált anyagok minőségére, a szakszerűen végrehajtott munkálatokra, valamint arra vonatkoznak, hogy a Vállalkozó a munkálatokat a szerződési határidőn belül teljesítse.

Közterület használat

Bármely közterület igénybevétele előtt az illetékes Kerepes Város Önkormányzatától (Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) engedélyt kell beszerezni a Vállalkozónak a közterület igénybevételéhez, és a területet az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. A közterület-igénybevételének költsége jelen beruházás estében nem jelentkezik az előzetes megkeresés alapján.

A Műszaki ellenőr által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Vállalkozónak. Ezen területek használatának esetleges díja, és az egyéb felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik.

Veszélyes hulladék

A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Műszaki ellenőr felé igazolnia kell.

Veszélyes hulladék lerakási helyét a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12., Tel: 06-1/478-4400) kell egyeztetni.

Figyelembe veendő szabványok

Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a munkát is úgy kell kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen Ajánlatkérési Dokumentációban, valamint a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt követelményeknek.

  - Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények

2.3.1. Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje

Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, ill. elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy a laboratóriuma milyen felszereltségű.

Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell viselnie.

2.3.2. Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről az Vállalkozó az alábbi címen kap tájékoztatást:

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

1021 Budapest, Margit Krt.85

Tel: 06/1-346-9400

A kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során az Vállalkozónek meg kell felelnie.

Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél.

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, őrzéssel stb.) meg kell előzni, hogy a Helyszín (munkaterület) területére került illetéktelen személy belépjen és az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.

A tájékoztató táblák kihelyezése, munkaterületelkerítése, őrzés, stb. költség a Vállalkozót terheli és az Egyösszegű ajánlati árba bele kell kalkuláni az egyéb költésgek soron. A fenti megelőző tevékenység hiányából adódó bármilyen szabálytalanság, bírság, életben, illetve bármilyen vagyonban keletkezett kárért a felelősség Vállalkozót terheli és minden anyagi és erkölcsi kártérítéssel teljes mértékben felel.

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

2.3.3 Forgalombiztonsági feladatok az építés során

Az építési munkákat a kezelői hozzájárulás feltételeinek megfelelően kell végezni.

A közúton végzendő építési munkák során be kell tartani a közúti közlekedés szabályaira [1/1975. (II. 5.) KPM-BM. és módosításai], az utak forgalmi szabályaira [20/1984. (XII. 21.) KM], az útépítési munkahelyek elkorlátozására [2/2001. (I. 31.) KöViM] vonatkozó rendeletek előírásait, valamint az ÚT 2-1.119:1998 jelű Útügyi Műszaki Előírásban rögzítetteket.

A kezelői hozzájárulási kérelemhez szükséges rajzokat is ezen előírásoknak megfelelően, az építési állapotok és ütemezés figyelembevételével kell a Vállalkozónak elkészíteni, illetve az elkészítetteket jóváhagyásra esetlegesen meg kell küldeni.

Minden, a munkálatok által érintett közlekedési pályán a Vállalkozónak kell felállítania, szükség esetén kivilágítania mindazt, ami a forgalom irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges, és amellett a felsorolt rendelkezések és előírások tartalmaznak, a közlekedési pályák kezelőinek megelégedésére.

Az építés során keresztezett utakról az építési területre történő behajtást „Behajtani tilos. Kivétel építési forgalom” táblával meg kell tiltani, ha a munkálatok azt feltétlenül indokolják, és a műszaki ellenőr engedélyezi, illetve az illetékes közútkezelő jóváhagyását Vállalkozó beszerzi.

- Műszaki tervek, engedélyek

Az építési munka jellege miatt nem építési engedély köteles tevékenység, ezért nem szükséges építési engedély megkérése.

Herald László építészmérnök (É1-01-1084) által a Herald Stúdió Bt. (2111 Szada, Szabadság utca 60.) keretében elkészített 2016. október 28. keltezésű Műszaki leírás és 2016. október 28. keltezésű tervdokumentáció.

Gáspár Péter elektromos tervező (V-T 01-6189) által a GSTR Kft. (1027 Budapest, Margit krt. 50-52.) keretében elkészített 2017. január 17. keltezésű Elektromos műszaki leírás.

A fenti dokumentum, valamint a kiadott költségvetés tartalmazza mindazon munkálatok pontos és tételes jegyzékét, amelyeket el szükséges végezni a jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti munkálatokként.

Az Ajánlattevőknek úgy kell elkészíteni az ajánlatát, hogy az tartalmazza a kiadott dokumentációban, a műszaki leírásban és dokumentációban, tételes költségvetési kiírásban megfogalmazott munkákat. Ajánlattevőnek át kell tanulmányozni a dokumentációt és a műszaki leírást, a helyszínt, illetve valamennyi kiadott mellékleteket, és ez alapján szükséges az ajánlatukat elkészíteni. A megvalósítás időszakában nem hivatkozhat Ajánlattevő arra, hogy ajánlatában nem szerepelt olyan tétel, amelyek a fent felsorolt valamelyik dokumentum tartalmazza, vagy utal a létezésére. Ez nem jelenthet pótmunkát Ajánlattevő részére.

Vállalkozónak az ajánlatukban a nettó ellenszolgáltatás összegét elsősorban az ajánlattételi közbeszerzési dokumentációból, illetve a műszaki leírásokból / specifikációból, valamint a tételes költségvetési kiírásból szükséges meghatározniuk.

Dokumentum jegyzék

Herald László építészmérnök (É1-01-1084) által a Herald Stúdió Bt. (2111 Szada, Szabadság utca 60.) keretében elkészített 2016. október 28. keltezésű Műszaki leírás és 2016. október 28. keltezésű tervdokumentáció.

03 - Műszaki leírás és Tervezői nyilatkozat

04 – Költségvetés - módosított

05 - Helyiség kimutatás

06 - Helyszínrajz

07 - Földszinti alaprajz

08 - A-A metszet

09 - B-B metszet

10 - DNY homlokzat

11 - DK homlokzat

12 - ÉK homlokzat13 - Meglévő épület fotói

Elektromos műszaki leírás

- Költségvetési kiírás, mennyiségi kimutatás

Bevezetés

Mivel a létesítmények megvalósítására kötött szerződés keretében Egyösszegű ár kerül meghatározásra, ezért a csatolt műszaki leírásban közölt pontos műszaki paramétereknek megfelelő eszközöket és berendezéseket pontosan be kell árazni és ez alapján a Felolvasólapon szükséges a teljes nettó ajánlati árat megadni, és a tételes költségvetést be kell Vállalkozónek becsatolnia ajánlatához.

Felhívjuk Vállalkozó figyelmét, hogy úgy kell elkészíteni az ajánlatát, hogy az tartalmazza a kiadott ajánlattételi közbeszerzési dokumentációban, műszaki leírásban, tételes költségvetési kiírásban, műszaki dokumentációkban megfogalmazott munkákat. Vállalkozónak át kell tanulmányozni a dokumentációt, a műszaki leírást, az engedélyeket, a tervdokumentációt, a helyszínt, illetve valamennyi, kiadott mellékleteket, és ez alapján szükséges az ajánlatukat elkészíteni. A megvalósítás időszakában nem hivatkozhat Vállalkozó arra, hogy ajánlatában nem szerepelt olyan tétel, amelyek a fent felsorolt valamelyik dokumentum tartalmazza, vagy utal a létezésére. Ez nem jelenthet pótmunkát Vállalkozó részére.

Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk. Sem az Ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt az Ajánlattevő, illetve a nyertes Ajánlattevő semmilyen formában nem hivatkozhat a mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit illetően sem.

A csatolt műszaki leírás mellett alaposan át kell tanulmányoznia Ajánlattevőnek a az ajánlati dokumentációt, mivel az esetlegesen ezekben nem szereplő tevékenységek is benne foglaltatnak a megajánlott árban. Abban az esetben, ha ezt nem teszi meg, illetve nem minden számára felmerült tétel esetében, akkor a kivitelezéskor nem hivatkozhat arra, hogy nem ajánlott meg bizonyos tételekre költséget, abban az esetben, ha ez az ajánlat adásakor is ismert volt, az átadott műszaki tervek és leírás, engedélyekben kellő gondosság alapján elvárható lett volna Ajánlattevőtől.

A tételes és részletes költségvetést be kell becsatolni az ajánlathoz. Abban az esetben, ha a kiírásban szereplő tételek helyett más terméket ajánl meg Vállalkozó, akkor kérjük az egyenértékűség bizonyítása végett a termékről részletes ismertetőt csatoljanak be.

Árak

A Szerződés Egyösszegű áras alapon kerül megkötésre. Az Egyösszegű szerződéses árat úgy kell tekinteni, hogy az az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és az nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.

Az Egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes egészét, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő van írva. Az árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, amely a kivitelezett munkák rendeltetésszerű használathoz szükségesek, külön teintettel az egyes hatóságok által felszámított díjakra, csatlakozási tervek elkészítésére, és költségeire. Ezekről Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata előtt köteles utánanéznie, és a benyújtott ajánlatában szerepeltetnie. A megvalósítás során a nem megfelelően tervezett költségek miatt pótmunkákat nem áll módunkban figyelembe venni.

Az Egyösszegű ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: munkaerő, a szállítás, a minősítési vizsgálatok, az anyagok, minden szükséges gép rendelkezésre állása, berendezések és szerszámok, azok fenntartása és üzemeltetése, javítása, központi és telepi eszközök előkészítése és fenntartása, ideiglenes közművek biztosítása, egyéb szolgáltatások, amelyek igénybevétele elengedhetetlenül szükséges a Munkák előírásszerű elvégzéséhez. Az Egyösszegű ajánlati ár tartalmazza továbbá a biztosításokat, a nyereséget, az általános kockázatokat és garanciát, a Szerződésben foglaltakkal tökéletes összhangban, beleértve a kötelezettségeket és felelősséget is.

Az ideiglenes létesítmények árait úgy kell figyelembe venni, hogy azok részben vagy egészben a Vállalkozó tulajdonában maradnak a Szerződés teljesítését követően.

Jelen fejezethez csatolt becsült mennyiségeket tartalmazó főbb munkákat (tételeket) a Vállalkozóknak be kell árazniuk és azok végösszegét szükséges az Ajánlatban rögzíteni.

Munkák előrehaladása

Annak érdekében, hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapokat biztosítson, a Műszaki ellenőr a Munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával.

Többletmunka és mennyiség

Többlet munka és mennyiségek nem kerülnek figyelembe vételre az egyösszegű áras szerződés keretében, a Szerződés aláírását követően minden, a mennyiségekhez kapcsolódó kockázat a Vállalkozót terheli.