Kerepes város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | CPV kód | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | Sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A közbeszerzési eljárás megindításának és lezárásának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |  |
| I. Árubeszerzés |  |  |  |  |  |  |
| II. Építési beruházás |  |  |  |  |  |  |
| Vörösmarty- Alföldi – Juhász Gy. utcák felújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz elvezetése (66,3 M Ft) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. május | 2017. augusztus | Nem |
| Alföldi utcai járdák, parkolók kialakítása (16,7 M Ft) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. május | 2017. október | Nem |
| Magtár tér útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezése (35 M ft) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. május | 2017. október | Nem |
| VEKOP Szegregációs pályázat (104 M Ft) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. június | 2018. július | Nem |
| Sólyom u. gyalogjárda, gyalogátkelőhely, gyalogos HÉV átjáró kialakítása (53 M) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. május | 2017. november | Nem |
| Nyárfa – Dessewwfy – Mártírok útja járda és csapadékvíz kiépít (48 M Ft) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. augusztus | 2018. június | Nem |
| III. Szolgáltatás-megrendelés |  |  |  |  |  |  |
| Sólyom – Béke – Állomás u. által határolt területen egészségügyi központ kialakítása (30 MFt) |  | nemzeti | A Kbt. 115§(1) szerinti nyílt eljárás | 2017. május | 2018. december | Nem |
| IV. Építési koncesszió |  |  |  |  |  |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió |  |  |  |  |  |  |

Készítette: Fülöp Anna műszaki és beruházási irodavezető

Jóváhagyta: ………/2017.(III.28.) Kt. határozat

Kerepes, 2017. április 1.                                                                                                                                         ……………………………………………

Franka Pál Tibor

polgármester